ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВы

**москаленского муниципальногО**

**района**

28.04.2023 №74

О внесении изменений в постановление главы Москаленского муниципального района Омской области от 10.11.2020 №163 «Об утверждении муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области»»

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области от 21.06.2019 №87 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Москаленского муниципального района Омской области от 10.11.2020 №163 «Об утверждении муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области» следующие изменения:
   1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 43 541 372,69 рублей, в том числе:  2021 год – 5 217 817,39 рублей;  2022 год – 3 521 617,58 рублей;  2023 год – 7 910 267,72 рублей;  2024 год – 3 861 510,00 рублей;  2025 год – 4 030 160,00 рублей;  2026 год – 19 000 000,00 рублей.  Источником финансирования программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета и поступления нецелевого и целевого характера |

- в разделе 6. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации», а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 43 541 372,69 рублей, в том числе:

2021 год – 5 217 817,39 рублей;

2022 год – 3 521 617,58 рублей;

2023 год – 7 910 267,72 рублей;

2024 год – 3 861 510,00 рублей;

2025 год – 4 030 160,00 рублей;

2026 год –19 000 000,00 рублей.»

1.2. В приложении №2 к Муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области»:

- в разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составит 658 892,75 рублей, в том числе:  2021 год – 0,00 рублей;  2022 год – 0,00 рублей;  2023 год – 58 892,75 рублей;  2024 год – 50 000,00 рублей;  2025 год – 50 000,00 рублей;  2026 год – 500 000,00 рублей.  Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета и поступления нецелевого и целевого характера |

- в разделе 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составит 658 892,75 рублей, в том числе:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 58 892,75 рублей;

2024 год – 50 000,00 рублей;

2025 год – 50 000,00 рублей;

2026 год – 500 000,00 рублей.»

1.3. В приложении №3 к Муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области»:

- в разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составит 42 882 479,94 рублей, в том числе:  2021 год – 5 217 817,39 рублей;  2022 год – 3 521 617,58 рублей;  2023 год –   7 851 374,97 рублей;  2024 год – 3 811 510,00 рублей;  2025 год – 3 980 160,00 рублей;  2026 год – 18 500 000,00 рублей.  Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета и поступления нецелевого и целевого характера |

- в разделе 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составит 42 882 479,94 рублей, в том числе:

2021 год – 5 217 817,39 рублей;

2022 год – 3 521 617,58 рублей;

2023 год – 7 851 374,97 рублей;

2024 год – 3 811 510,00 рублей;

2025 год – 3 980 160,00 рублей;

2026 год – 18 500 000,00 рублей.»

1.4. Приложение №4 к Муниципальной программе «Структура муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Москаленского муниципального района Омской области Бондаренко М.В.

Глава Москаленского

муниципального района А.В. Ряполов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению главы Москаленского муниципального района Омской области от 28.04.2023 №74 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Москаленского муниципального района" | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРУКТУРА муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского  муниципального района Омской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Срок реализации | | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | | | | | | | | |  |
| с (год) | по (год) | Источник | | Объем (рублей) | | | | | | | Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | |  |
| Всего по годам релизациии муниципальной программы |  | | | | | | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | |  |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель муниципальной программы:** Устойчивое развитие сельских территорий | | 2021 год | 2026 год | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| **Задача 1:** Повышение качества жизни сельского населения Москаленского района | | 2021 год | 2026 год | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| **Цель подпрограммы 1** Повышение качества жизни сельского населения Москаленского района | | 2021 год | 2026 год | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1 | **Задача подпрограммы 1:** Развитие жилищного строительства на сельских территориях | 2021 год | 2026 год |  | *Всего, из них расходы за счет:* | | 658892,75 | 0,00 | 0,00 | 58892,75 | 50000,00 | 50000,00 | 500 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 658892,75 | 0,00 | 0,00 | 58892,75 | 50000,00 | 50000,00 | 500 000,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1:** Улучшение жилищных условий сельского населения в Москаленском муниципальном районе | 2021 год | 2026 год |  | *Всего, из них расходы за счет:* | | 658892,75 | 0,00 | 0,00 | 58892,75 | 50000,00 | 50000,00 | 500000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 658892,75 | 0,00 | 0,00 | 58892,75 | 50000,00 | 50000,00 | 500 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района | *Всего, из них расходы за счет:* | | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности | единиц | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Реализация прочих мероприятий | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района | *Всего, из них расходы за счет:* | | 158892,75 | 0,00 | 0,00 | 58892,75 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | Доля средств, освоенных на реализацию мероприятия в общем объеме средств предусмотренных на реализацию мероприятия | Процент | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 158892,75 | 0,00 | 0,00 | 58892,75 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по подпрограмме 1** | | **2021 год** | **2026 год** |  | ***Всего, из них расходы за счет:*** | | **658892,75** | **0,00** | **0,00** | **58892,75** | **50000,00** | **50000,00** | **500 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| ***1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера*** | | **658892,75** | **0,00** | **0,00** | **58892,75** | **50000,00** | **50000,00** | **500 000,00** |  |
| ***2. Поступлений в местный бюджет целевого характера*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Задача 2:** Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности | | 2021 год | 2026 год | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| **Цель подпрограммы 2 :** Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности | | 2021 год | 2026 год | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1 | **Задача 1 подпрограммы 2:** Развитие комплексного обустройства сельских территорий | 2021 год | 2026 год |  | *Всего, из них расходы за счет:* | | 19906301,81 | 1802688,54 | 0,00 | 3103613,27 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 19906301,81 | 1802688,54 | 0,00 | 3103613,27 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1:** Повышение уровня комплексного обустройства села | 2021 год | 2026 год |  | *Всего, из них расходы за счет:* | | 19906301,81 | 1802688,54 | 0,00 | 3103613,27 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 19906301,81 | 1802688,54 | 0,00 | 3103613,27 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Строительство общеобразоватльного учреждения в р.п. Москаленки | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района,Управление образования администрации Москаленского муниципального района | *Всего, из них расходы за счет:* | | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | Степень реализации мероприятия | процент | 100 | - | - | - | - | - | 100 |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Выполнение работ по строительству объекта "Сеть газораспределения по д. Губернское Москаленского района Омской области" | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района Омской области | *Всего, из них расходы за счет:* | | 1802688,54 | 1802688,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Протяженность построенного газопровода | км | 1,084 | 1,084 | - | - | - | - | - |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 1802688,54 | 1802688,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство водопровода а.Жанааул | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района Омской области | *Всего, из них расходы за счет:* | | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств | процент | 100 | - | - | 100 | - | - | - |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Проектно-изыскательские работы на строительство водопровода с. Шевченко | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района Омской области | *Всего, из них расходы за счет:* | | 103613,27 | 0,00 | 0,00 | 103613,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение денежных средств | процент | 100 | - | - | 100 | - | - | - |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 103613,27 | 0,00 | 0,00 | 103613,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | **Задача 2 подпрограммы 2:** Развитие транспортной сети сельских населенных пунктов | 2021 год | 2026 год | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2:** Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района | *Всего, из них расходы за счет:* | | 22926178,13 | 3415128,85 | 3521617,58 | 4747761,70 | 3791510,00 | 3950160,00 | 3500000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера* | | 22926178,13 | 3415128,85 | 3521617,58 | 4747761,70 | 3791510,00 | 3950160,00 | 3500000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *2. Поступлений целевого характера в местный бюджет из областного бюджета* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1 | Содержание автомобильных дорог | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального районаа | *Всего, из них расходы за счет:* | | 16815252,28 | 3415128,85 | 2999322,44 | 4089546,96 | 2086230,00 | 2225024,03 | 2 000 000 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог межпоселкового значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог межпоселкового значения | процент | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета* | | 16815252,28 | 3415128,85 | 2999322,44 | 4089546,96 | 2086230,00 | 2225024,03 | 2 000 000 |  |
| *2. Поступлений целевого характера из областного бюджета* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Ремонт автомобильных дорог | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района | Всего, из них расходы за счет: | | 6110925,85 | 0,00 | 522295,14 | 658214,74 | 1705280,00 | 1725135,97 | 1 500 000,00 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт | км | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | | 6110925,85 | 0,00 | 522295,14 | 658214,74 | 1705280,00 | 1725135,97 | 1 500 000,00 |  |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | **Задача 3 подпрограммы 2:** Приведение частично разрушенного гидротехнического сооружения в безопасное техническое состояние | 2021 год | 2026 год | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие 2:**  Мероприятия в области использования гидротехнических сооружений | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района | *Всего, из них расходы за счет:* | | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 30000,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера* | | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 30000,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| *2. Поступлений целевого характера в местный бюджет из областного бюджета* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на Амринской балке, расположенного в 6,1 км на юго-запад от д. Гвоздевка Москаленского муниципального района Омской области | 2021 год | 2026 год | Администрация Москаленского муниципального района Омской области | *Всего, из них расходы за счет:* | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнического сооружения | количество | 1 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| *1. Налоговых и неналоговых доходов, порступлений в местный бюджета нецелевого характера* | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| *2. Поступлений в местный бюджет целевого характера* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | | **2021 год** | **2026 год** |  | ***Всего, из них расходы за счет:*** | | **42 882 479,94** | **5 217 817,39** | **3 521 617,58** | **7 851 374,97** | **3 811 510,00** | **3 980 160,00** | **18 500 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| ***1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета*** | | **42 882 479,94** | **5 217 817,39** | **3 521 617,58** | **7 851 374,97** | **3 811 510,00** | **3 980 160,00** | **18 500 000,00** |  |
| ***2. Поступлений целевого характера из областного бюджета*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | |  |  |  | ***Всего, из них расходы за счет:*** | | **43 541 372,69** | **5 217 817,39** | **3 521 617,58** | **7 910 267,72** | **3 861 510,00** | **4 030 160,00** | **19 000 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| ***1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета*** | | **43 541 372,69** | **5 217 817,39** | **3 521 617,58** | **7 910 267,72** | **3 861 510,00** | **4 030 160,00** | **19 000 000,00** |  |
| ***2. Поступлений целевого характера из областного бюджета*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |