СОВЕТ

МОСКАЛЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

#### от 22.02.2008                                                                                            № 5

#### Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы  коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) ООО «Коммунальник» Москаленского муниципального района Омской области на период 2008-2010гг

На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района, Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

#### Утвердить инвестиционную программу по развитию системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) ООО «Коммунальник» Москаленского муниципального района Омской области на период 2008-2010гг (приложение 1).

- Контроль за исполнением данного решения  возложить на  комиссию по финансово-экономическим вопросам (Савицкий Н.И.).

- Настоящее решение опубликовать  в районной  газете «Сельская новь».

Глава Москаленского

муниципального района                                                                                 В.И. Мосур

Приложение №1 к решению Совета Москаленского

муниципального района Омской области от 22.02.2008 № 5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по развитию системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) ООО "Коммунальник"

Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2010 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Цели проводимых мероприятий | Финансовые потребности (тыс. руб.) | В том числе источники финансирования |  |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | ООО «Коммунальник» |  |
|  | Москаленский муниципальный район |  | 69772 | 59235 | 9835 | 702 |  |
| 1 | Закрытие котельных № 3,4 с установкой модульной котельной | Экономия топлива | 20620 | 18600 | 2020 |  | 2008-2009гг. |
| 2 | Реконструкция котельной №16 с. Новоцарицыно с заменой котлов на угольные | Экономия топлива | 2000 | 950 | 950 | 100 | 2008г. |
| 3 | Закрытие котельной № 2(ПТФ) | Подключение природного газа к жилым домам | 15000 | 13500 | 1500 |  | 2008г. |
| 4 | Реконструкция котлов в котельных № 9,11 для работы на угле | Экономия топлива | 482 |  | 400 | 82 | 2008г. |
| 5 | Замена экономайзера ЭП-240 на ЭБ-330 в центральной котельной | Эффективность работы котельной | 1000 | 455 | 455 | 90 | 2008г. |
| 6 | Замена котла ДКВР-6,5 в центральной котельной | Эффективность работы котельной | 2000 | 900 | 900 | 200 | 2008г. |
| 7 | Реконструкция котельных № 6(с. Ильичевка), № 12,13(с.Красное Знамя) для работы на природном газе | Эффективность работы | 20000 | 18000 | 2000 |  | 2009г. |
| 8 | Реконструкция котельной № 15 (с. Тумановка) для работы на угле и природном газе | Экономия топлива | 2200 | 1980 | 220 |  | 2009г. |
| 9 | Реконструкция котельных № 17(с. Шевченко), № 22(с. Алексеевка) для работы на угле | Экономия топлива | 1800 | 1620 | 180 |  | 2009г. |
| 10 | Реконструкция котельной № 7(ПУ – 29) для работы на природном газе | Эффективность работы | 2400 | 2160 | 240 |  | 2009г. |