СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25.06.2008 г.                                                                    				№ 31

О ходе реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района и об утверждении Инвестиционной программы ООО «Коммунальник»» по развитию систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2010г.г.

Заслушав информацию,  Совет РЕШИЛ:

- Продолжить реализацию Инвестиционной программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района на 2008-2010 г.г.

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Коммунальник»» по развитию систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2010г.г. (приложение 1).

- ООО «Коммунальник» обеспечить реализацию Инвестиционной программы ООО «Коммунальник»» по развитию систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2010г.г.

- Комитету финансов и контроля (Нечипоренко Е.В.) предусмотреть в местном бюджете средства на реализацию Инвестиционной программы ООО «Коммунальник»» по развитию систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2010г.г.

- Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Савицкий Н.И.).

Глава Москаленского

муниципального района                                                                        В.И. Мосур

Справка

на заседание Совета Москаленского муниципального района по вопросу

«О ходе реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района и об утверждении Инвестиционной программы ООО «Коммунальник»» по развитию систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2010г.г.»

Инвестиционная программа организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района на 2008-2010 г.г. утверждена Решением Совета Москаленского муниципального района от 03.05.2007 г. № 18.

Решением Совета Москаленского муниципального района от 22.02.2008 г. № 5 утверждена инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) ООО «Коммунальник» Москаленского муниципального района Омской области на период 2008-2010 г.г., в которой оговорены конкретные мероприятия и определены финансовые потребности на осуществление данных мероприятий.

Одним из наиболее значимых мероприятий данной Инвестиционной программы является перевод убыточных мазутных котельных на работу на угле. На сегодняшний день объявлен аукцион по реконструкции котельных № 15 (с. Тумановка), № 16 (с. Новоцарицыно), № 17 (С. Шевченко), № 22 (с. Алексеевка), который состоится 25 июня 2008 года. По истечении 10 дней после проведения аукциона будут заключены договоры с подрядчиками и начнутся работы по реконструкции. Финансирование работ будет осуществляться за счет областного и местного бюджетов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. | в том числе источники финансирования в 2008 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Реконструкция котельной № 15 (с. Тумановка) | 3238,73 | 1200 | 60 |
| 2 | Реконструкция котельной № 16 (с. Новоцарицыно) | 5541,95 | 1600 | 80 |
| 3 | Реконструкция котельной № 17 (с. Шевченко) | 4388,84 | 1200 | 60 |
| 4 | Реконструкция котельной № 22 (с. Алексеевка) | 4785,56 | 1200 | 60 |
| Итого: |  | 17955,08 | 5400 | 260 |

Реконструкция данных котельных позволит снизить затраты на приобретение топлива на 2812,6 тыс. руб. в год.

24 июня состоялся аукцион на работы по реконструкции водопровода с. Красный Цвет-с. Тумановка. После 7 июля будет заключен договор, и начнутся работы по реконструкции. На реконструкцию выделяется 300 тыс. руб. из областного и 15 тыс. руб. из местного бюджетов. Ведется строительство сетей водоснабжения с. Алексеевка, в 2008 году определено финансирование для этих целей из областного бюджета – 400 тыс. руб., из местного бюджета – 20 тыс. руб. Проведение реконструкции сетей водопровода позволит бесперебойно снабжать жителей сел водой.

По водоотведению планируется ООО «Коммунальник» выполнить ряд работ, направленных на обеспечение потребности в услугах водоотведения населения и организаций на территории Москаленского муниципального района:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Год начала работ | Год окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | Всего |  |  |
| 1. | Реконструкция разводящей трубной системы в машинном отделении КНС-1 с заменой насосного оборудования | 200 | 200 | 400 | 2008 | 2008 |
| 2 | Установка системы автоматизированного управления КНС № 1,2,3 | 400 |  | 400 | 2008 | 2009 |
| 3 | Установка частотных преобразователей на КНС №1,2,3 | 500 |  | 500 | 2008 | 2009 |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Москаленки | 20000 | 6000 | 26000 | 2009 | 2009 |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений, приобретение насосного оборудования, перекладка напорного канализационного коллектора в с. Элита | 4000 | 4000 | 8000 | 2009 | 2010 |
| 6 | Ремонт разводящей системы канализации с очисткой и ремонтом колодцев в с. Звездино | 1000 | 1000 | 2000 | 2009 | 2010 |
|  | Итого | 26100 | 11200 | 37300 |  |  |

По данному вопросу Совету предлагается принять решение об утверждении Инвестиционной программы ООО «Коммунальник»» по развитию систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2010г.г.

Реализация данной инвестиционной программы направлена на приведение показателей качества услуг водоотведения к требуемым санитарно-эпидемиологическим нормам, обеспечение экологической безопасности на территории поселений Москаленского муниципального района, снижение показателей аварийности на объектах водоотведения. Мероприятия планируется проводить за счет областного и местного бюджетов. Реализация Инвестиционной программы будет осуществляться в течение 2008-2010г.г.

Приложение

к решению Совета

муниципального района

от______________2008г. №_____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» Москаленского муниципального района Омской области

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 гг. "

ПАСПОРТ

инвестиционной программы

| Наименование программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению поселений Москаленского муниципального района Омской области на 2008 - 2010 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-Ф3 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района Омской области на 2007-2011 годы, утвержденная Решением Совета Москаленского муниципального района от 18.07.2006 № 34; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы Москаленского муниципального района по развитию систем водоотведения в Москаленском муниципальном районе, утвержденное Главой Москаленского муниципального района от 14.03.2008г.; - Устав Москаленского муниципального района Омской области |
| Заказчик Программы | Администрация Москаленского муниципального района Омской области |
| Разработчик Программы | 000 "Коммунальник» Москаленского муниципального района |
| Цель Программы | Надежное и бесперебойное обеспечение потребителей услугами водоотведения на территории поселений Москаленского муниципального района Омской области, обеспечение их соответствия требуемым показателям качества, снижение показателей аварийности на объектах водоотведения |
| Задачи Программы | Перекладка и реконструкция канализационных сетей |
| Перечень разделов Программы | 1 Введение. 2. Основание для разработки. 3. Основные цели и задачи Программы. 4. Система программных мероприятий. 5. Объемы и источники финансирования Программы. 6. Сроки реализации Программы. 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 8. Организация контроля за реализацией Программы |
| Сроки реализации Программы | 2008 - 2010 гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего 24275,68 тыс. руб., в т.ч.: за счет областного и местного бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Централизованное канализование для жителей р.п. Москаленки, с Звездино и с. Элита. Обеспечение возможности подключения новых потребителей к канализационным сетям. Повышение экологической безопасности в Москаленском муниципальном районе |

I. Введение

В канализационные сети ООО «Коммунальник» ежегодно поступает стоков 119,5 тыс. куб. м/год.

ООО «Коммунальник» Москаленского муниципального района Омской области обслуживает 4 канализационно-насосных станции (КНС), стоки которых собираются в трех населенных пунктах района (р.п. Москаленки, с. Звездино и с. Элита).

В эксплуатации ООО «Коммунальник» на территориях поселений Москаленского муниципального района находятся канализационные сети, общая протяженность которых составляет 32,2 км, протяженность главного напорного коллектора в р.п. Москаленки-4 км.

В целях своевременного отвода канализационных стоков, исключения подтопления фекалиями прилегающих территорий требуется реконструкция очистных сооружений в р.п. Москаленки и реконструкция очистных сооружений, перекладка напорного канализационного коллектора в с. Элита.

Вложения денежных средств в 2008 - 2010 гг. в разработку проектно-сметной документации и реконструкцию очистных сооружений канализационного коллектора составят 37300 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 26100 тыс. руб. и из местного бюджета – 11200 тыс. руб.

II. Основания для разработки

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района Омской области на 2007-2011 годы, утвержденная Решением Совета Москаленского муниципального района от 18.07.2006 № 34;

3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы 000 «Коммунальник» Москаленского муниципального района по развитию систем водоотведения в Москаленском муниципальном районе, утвержденное Главой Москаленского муниципального района от 14.03.2008г

4. Устав Москаленского муниципального района Омской области.

III. Основные цели и задачи Программы

Цели программы:

1. Обеспечение экологической безопасности территорий поселений Москаленского муниципального района.

2. Снижение показателей аварийности на объектах водоотведения, расположенных в Москаленском муниципальном районе.

Задачи программы:

1. Приведение показателей качества к требуемым санитарно-эпидемиологическим нормам, обеспечение экологически безопасного химико-биологического состава сточной жидкости.

2. Снижение показателей аварийности на объектах водоотведения.

IV. Система программных мероприятий

Устаревшее техническое оборудование на КНС, отсутствие автоматизированной системы управления не позволяет в период весеннего паводка своевременно производить сброс сточных вод на очистные сооружения. Реконструкция очистных сооружений канализационного коллектора позволит исключить биологическое загрязнение почвы прилегающих территорий и токсическое воздействие на организм человека.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования программы являются средства местного и областного бюджета.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации инвестиционный программы, составляет 37 300 тыс. рублей.

Рентабельность не включена в источник финансирования, Т.к. из-за неплатежей населения по водоотведению 000 «Коммунальник» Москаленского муниципального района по оплаченным доходам прибыли не имеет,

Объемы финансирования инвестиционной программы представлены в Приложении N 1.

VI. Сроки реализации Программы

Все мероприятия, включенные в настоящую инвестиционную программу, планируется выполнять подрядным способом, начиная с 1 квартала каждого года. Программа реализуется в течение 2008 - 2010 годов. Конкретные сроки и этапы выполнения мероприятий Программы приведены в Приложении N 2.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Установка очистных сооружений, замена насосного оборудования, установка системы автоматизированного управления позволит исключить биологическое загрязнение окружающей среды в поселениях района и токсическое воздействие на организм человека, улучшить экологическую ситуацию на прилегающей территории. Сократятся эксплуатационные затраты на содержание персонала.

VIII.Организация контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Москаленского муниципального района Омской области и Советом Москаленского муниципального района в установленном порядке.

Приложение № 1

к инвестиционной программе ООО «Коммунальник»

Москаленского муниципального района «Развитие

систем коммунальной инфраструктуры по

водоотведению Москаленского муниципального района

Омской области на 2008-2010 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности для реализации программы (тыс.руб.) |  |  | Итого | Объемы | Источник финансирования | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция разводящей трубной системы в машинном отделении КНС-1 с заменой насосного оборудования | 400 |  |  | 400 |  | Средства областного и местного бюджетов | Увеличение производительности насосной станции |
| 2 | Установка системы автоматизированного управления КНС № 1,2,3 | 200 | 200 |  | 400 |  | Средства областного и местного бюджетов |  |
| 3 | Установка частотных преобразователей на КНС №1,2,3 | 250 | 250 |  | 500 |  | Средства областного и местного бюджетов |  |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Москаленки |  | 13200 | 12800 | 26000 |  | Средства областного и местного бюджетов |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений, приобретение насосного оборудования, перекладка напорного канализационного коллектора в с. Элита |  | 4100 | 3900 | 8000 |  | Средства областного и местного бюджетов |  |
| 6 | Ремонт разводящей системы канализации с очисткой и ремонтом колодцев в с. Звездино |  | 1000 | 1000 | 2000 |  | Средства областного и местного бюджетов |  |
|  | Итого | 850 | 18750 | 17700 | 37300 |  |  |  |

Приложение №2

к инвестиционной программе ООО «Коммунальник»

Москаленского муниципального района «Развитие

систем коммунальной инфраструктуры по

водоотведению Москаленского муниципального района

Омской области на 2008-2010 г.г.

Сроки и этапы реализации программы

| № п/п | Наименование работ и адрес объекта | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание | начало | окончание |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция разводящей трубной системы в машинном отделении КНС-1 с заменой насосного оборудования | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 2 | Установка системы автоматизированного управления КНС № 1,2,3 | 2 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 1 кв. |  |  |
| 3 | Установка частотных преобразователей на КНС №1,2,3 | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. |  |  |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Москаленки |  |  | 2 кв. | 4 кв. |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений, приобретение насосного оборудования, перекладка напорного канализационного коллектора в с. Элита |  |  | 2 кв. | 4 кв. | 2 кв. | 4 кв. |
| 6 | Ремонт разводящей системы канализации с очисткой и ремонтом колодцев в с. Звездино |  |  | 2 кв. | 4 кв. | 2 кв. | 4 кв. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | Всего |
| 1. | Реконструкция разводящей трубной системы в машинном отделении КНС-1 с заменой насосного оборудования | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Установка системы автоматизированного управления КНС № 1,2,3 | 400 |  | 400 |
| 3 | Установка частотных преобразователей на КНС №1,2,3 | 500 |  | 500 |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Москаленки | 20000 | 6000 | 26000 |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений, приобретение насосного оборудования, перекладка напорного канализационного коллектора в с. Элита | 4000 | 4000 | 8000 |
| 6 | Ремонт разводящей системы канализации с очисткой и ремонтом колодцев в с. Звездино | 1000 | 1000 | 2000 |
|  | Итого | 26100 | 11200 | 37300 |

Приложение № 3

к инвестиционной программе ООО «Коммунальник»

Москаленского муниципального района «Развитие

систем коммунальной инфраструктуры по

водоотведению Москаленского муниципального района

Омской области на 2008-2010 г.г.

Источники финансирования Инвестиционной программы