СОВЕТ

#### МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.06.2006г.   							       	 № 25

О ходе выполнения муниципальной целевой программы "Питьевая вода"

Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы "Питьевая вода", Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

- Информацию о ходе выполнения решения районного Совета № 38 от 26.05.2004 "О муниципальной целевой программе "Питьевая вода" принять к сведению.

- Предложить главам поселений до 10.07.2006 представить в администрации Москаленского муниципального района свои предложения по улучшению водоснабжения жителей района качественной питьевой водой.

- Заведующему отделом капитального строительства (Фоменко А.Н.) с учетом поданных заявок откорректировать муниципальную целевую программу "Питьевая вода".

- Комитету финансов и контроля (Аккерман Э.О.) предусматривать финансирование работ, отраженных в программе, из средств местного бюджета.

- МУП "Коммунальник" (Савицкий Н.И.) восстановить работу станции очистки воды в п. Майский.

- Рекомендовать ГП "Омскводопровод" до 10.07.2006 выполнить объем работ по реконструкции сетей водоснабжения в р.п. Москаленки, до 01.09.2006 по реконструкции сетей водоснабжения с. Алексеевка в пределах лимита финансирования.

- Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы Москаленского муниципального района Кисилева В.В.

### Глава  Москаленского

### муниципального района                                                                                В.И. Мосур

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Питьевая вода»

Решением районного Совета № 38 от 26.05.2004 года была принята муниципальная целевая программа «Обеспечение населения Москаленского муниципального района питьевой водой на 2004-2010 годы».

Необходимость принятия программы обусловлено остротой проблемы снабжения качественной питьевой водой в ряде населенных пунктов и высоким процентом износа существующих водопроводных сетей.

Водоснабжение жителей Москаленского района осуществляется из Любино-Исилькульского и Таврического групповых водоводов, а также из скважин и колодцев.

Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 310,0 км (150,5 км. – водоводы и 159,5 км. – разводящие сети). Более половины водопроводных сетей имеют износ 70 - 80 %. В ряде случаев имеет место употребление воды из скважин и колодцев, не отвечающей требованиям ГОСТа «Вода питьевая». В селах и деревнях практически полностью отсутствуют водоразборные колонки.

В 2005 году в рамках реализации программы был выполнен определенный объем работ:

- проведена реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 150 м. в с. Звездино на сумму 150,0 тыс. руб.;

- реконструкция сетей водоснабжения в жилом секторе поселка маслозавода в р.п. Москаленки протяженностью 330 м. с установкой 2-х водоразборных колонок на сумму 300,0 тыс. руб.;

- выполнен монтаж системы очистки воды мощностью 10 м3/сутки в с. Гвоздевка стоимостью 540,0 тыс. руб. (с финансированием в размере 270,0 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 270,0 тыс. руб.- за счет средств местного бюджета);

- выполнен монтаж системы очистки воды в детском оздоровительном лагере «Березка»;

- приобретен автомобиль для развоза питьевой воды на территории Новоцарицынского сельского поселения стоимостью 505,0 тыс. руб. (с финансированием в размере 252,5 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 252,5 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета);

- выполнен монтаж пункта выдачи воды в с. Мироновка;

- проведена замена 25 колонок в р.п. Москаленки;

- построено 2 колодца в с. Инсарка;

- выполнено строительство скважины в с. Шевченко;

- велись работы по прокладке сетей водоснабжения до с. Алексеевка. Уложено 7 км. полиэтиленовой трубы Д-110 мм. приобретение трубы осуществлялось за счет Администрации района, работы выполнялись за счет ОАО «Агропромышленная корпорация».

В 2006 году с ОАО «Омскводопровод» заключен договор на выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения в р.п. Москаленки на сумму 710,6 тыс. руб.

Долгое время не решался вопрос водоснабжения 32 жилого квартала р.п. Москаленки и двух 2-х этажных жилых домов по ул. Линейная.

Сегодня основной объем запланированных работ выполнен, завершаются работы по бестраншейной прокладки сетей водоснабжения. Жители домов по ул. Линейная водой обеспечены. В ближайшее время будут завершены работы в 32 квартале.

При производстве работ по ул. Ленина применялась полиэтиленовая труба Д-110 мм., которая позволит нам в дальнейшем решить проблему водоснабжения жилого квартала, расположенного в границах улиц Линейная-Почтовая-40 лет Октября, при необходимости и ряда других объектов.

Также с ОАО «Омскводопровод» заключен договор на завершение работ по строительству водопровода до с. Алексеевка.

На заводе трубной изоляции размещен заказ на изготовление 6 км. полиэтиленовой трубы Д-110 мм. В ближайшее время подрядная организация приступит к выполнению работ по завершению строительства водопровода с последующей сдачей его в эксплуатацию.

Строительство данного водопровода будет осуществляться через с. Клаус. Тем самым жители данного села будут иметь новый водопровод.

Кроме реконструкции и строительства сетей водоснабжения заключен контракт на сумму 202,4 тыс. руб. на поставку 22 водоразборных колонок. Работы по монтажу колонок будут выполнены в июле текущего года.

В целях дальнейшего улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой Администрацией района составлен план мероприятий, принято решение о корректировке муниципальной программы «Питьевая вода», было сделано обращение к главам поселений о подаче своих предложений, способствующих улучшению снабжения населения района водой.

К сожалению, до сегодняшнего дня практически ни от кого предложений не поступило.

В настоящее время администрацией района разрабатывается программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Москаленского муниципального района на 2007-2011 годы», целью которой является – совместная деятельность Министерства строительства и ЖКК Омской области по улучшению обеспечения питьевой водой жителей района.

Заведующий отделом

капитального строительства                                                           А.Н. Фоменко