СОВЕТ

#### МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

19.10.2011  								                    		     №58

О ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Чистая вода на 2010-2015 годы».

Рассмотрев вопрос о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода на 2010-2015 годы», Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

- Информацию принять к сведению.

- Рекомендовать первому заместителю главы Москаленского муниципального района (Савицкий Н.И.)

  - внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу Москаленского муниципального района «Чистая вода на 2010-2015 годы» в соответствии со сроками и финансовым обеспечением долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода на 2010-2015 годы».

  - в срок до 28 октября 2011 года во взаимодействии с ООО «Мосгазводстрой» (Дахкильгов М.А.) провести контрольный хронометраж рабочего дня автомобиля для подвоза чистой питьевой воды и по результатам утвердить график для бесперебойного обеспечения чистой питьевой водой сельских поселений Москаленского муниципального района.

- Заместителю главы Москаленского муниципального района (Алешин Г.М.) активизировать работу по оформлению в собственность водопроводных сетей.

- Рекомендовать главам поселений Москаленского муниципального района принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению водой населенные пункты не имеющих водопроводных сетей.

- Комитету финансов и контроля администрации Москаленского муниципального района (Нечипоренко Е.В.) обеспечить финансирование мероприятий предусмотренных долгосрочной целевой программой Москаленского муниципального района «Чистая вода на 2010-2015 годы».

- Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительству (Островой С.Н..)

Глава Москаленского

муниципального района	                                					 В.А. Ермолаев

Информация о ходе реализации программы «Чистая вода» на территории Москаленского муниципального района по состоянию на 2011 год.

| Наименование | Сколько построено водопровода в 2011г., км | Сколько осталось проложить до завершения строительства водоснабжения, км | Количество подключенных квартир, шт. | Средства потраченные на строительство водопровода, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Население | Местный бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет |
| Москаленское г/п | 2,4 | - | 129 | 1,433 | 140 | 1,293 | - | - |
| Алексеевское с/п | 4 | 14 | - | 1,200 | 1,200 | - | - | - |
| Гвоздёвское с/п | 3 | 1,8 | 104 | 891,3 | 791,3 | - | 100 | - |
| Екатериновское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Звездинское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ивановское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ильичёвское с/п | 1,6 | 3,5 | 11 | 567 | 35 | 5 | 27 | 500 |
| Краснознаменское с/п | 5 | 8 | - | 3,3 | - | - | - | - |
| Новоцарицынское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роднодолинское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тумановское с/п | - | - | - | - | 800* | - | - | - |
| Шевченковское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Элитовское с/п | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 16 | 27,3 | 244 | 7,400 | 2,166 | 1,298 | 127 | 500 |

* - Проектно-сметная документация