СОВЕТ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.04.2009										     № 21

О рассмотрении проекта инвестиционной  программы ОАО «Омскоблводопровод» «Реабилитация и развитие системы водоснабжения                     в Москаленском муниципальном районе Омской области на период                         2009-2012гг.»

На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», согласно утверждённого технического задания на разработку инвестиционной  программы Открытого акционерного общества «Омскоблводопровод», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района, Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

1. Рассмотреть проект инвестиционной программы «Реабилитация и развитие системы водоснабжения в Москаленском муниципальном районе  Омской области на период 2009-2010гг.» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Савицкий Н.И.) и комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства (Леонович Н.В.).

Глава Москаленского

муниципального района							     В.И. Мосур

Приложение №1

к решению Совета Москаленского муниципального района

от _______.2009 № _____

Инвестиционная программа «Реабилитация и развитие системы водоснабжения в Москаленском Муниципальном районе                     Омской области на период 2009-2012гг.»

тыс. руб. в ценах 2008г. (без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм. | Цели мероприятия | Присоединяемая мощность, м3/сутки | Всего | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012 | Финансовые потребности, тыс.руб. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | км | км | км | км |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению (инвестиционная надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,000 |  | 2,900 | 2,100 | 2,000 | 4511,555 |  | 1913,274 | 1330,827 | 1267,454 |
| 1 | Реконструкция поселковых водопроводных сетей р.п. Москаленки протяжённостью 4,45км, Ø=110-160мм | км | Повышение надёжности водоснабжения р.п. Москаленки, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей |  | 3,650 |  | 2,450 | 1,200 |  | 2388,569 |  | 1628,097 | 760,473 |  |
| 2 | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с.Помурино – с.Северное протяжённостью 1км, Ø=110мм | км | Повышение надёжности водоснабжения с.Помурино, с. Северное, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | 633,727 |  |  |  | 633,727 |
| 3 | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с.Помурино, протяжённостью 1км, Ø=110мм | км | Повышение надёжности водоснабжения с.Помурино, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | 633,727 |  |  |  | 633,727 |
| 4 | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Розенталь, протяжённостью 0,45км, Ø=110 мм | км | Повышение надёжности водоснабжения с.Розенталь, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей |  | 0,450 |  | 0,450 |  |  | 285,177 |  | 285,177 |  |  |
| 5 | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с.Клаус, протяжённостью 0,5 км, Ø=110 мм | км | Повышение надёжности водоснабжения с. Клаус, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей |  | 0,500 |  |  | 0,500 |  | 316,864 |  |  | 316,864 |  |
| 6 | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с.Гольбштадт, протяжённостью 0,4 км, Ø=110мм | км | Повышение надёжности водоснабжения с.Гольбштадт, сокращение нерациональных расходов по обслуживанию водопроводных сетей |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  | 253,491 |  |  | 253,491 |  |
|  | Всего инвестиций за период по 1 разделу | км |  |  | 7,0 |  | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 4511,6 |  | 1,913,3 | 1330,8 | 1267,5 |
| 2 | Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов (тариф на подключение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 164,380 | 2,515 | 2,000 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 2021,854 | 1566,728 | 455,126 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения к водоснабжению 24 квартирного жилого дома по ул. Ленина на пересечении с ул. 3 Северная в р.п.Москаленки протяжённостью 0,515 км, Ø= 160 мм | км | Строительство 24 квартирного жилого дома | 16,38 | 0,515 |  | 0,515 |  |  | 455,126 |  | 455,126 |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей для подключения бассейна р.п. Москаленки протяжённостью 1,5 км Ø= 160 мм | км | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в р.п. Москаленки | 48,00 | 1,500 | 1,500 |  |  |  | 1195,768 | 1195,768 |  |  |  |
| 3 | Строительство водопровода к газовой котельной р.п. Москаленки протяжённостью 0,5 км, Ø=110 мм | км | Строительство газовой котельной важной части р.п. Москаленки | 100,00 | 0,500 | 0,500 |  |  |  | 370,960 | 370,960 |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за период |  |  | 164,38 | 2,515 | 2,000 | 0,515 | 0,000 | 0,000 | 2021,854 | 1566,73 | 455,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ |  |  |  | 9,515 | 2,000 | 3,415 | 2,100 | 2,000 | 6533,409 | 1566,728 | 2368,400 | 1330,827 | 1267,454 |

Инвестиционная программа рассчитана в ценах 2008 г