ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы москаленского муниципальногО района 23.11.2021 № 156

О разработке схемы теплоснабжения
Москаленского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Разработать схему теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области.

- Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Разместить в течение 3 календарных дней, с момента подписания данного постановления на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района Омской области уведомление о начале разработки схем теплоснабжения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5.	Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 г. № 154 для представления информации разработчикам схемы теплоснабжения по их запросам.

6.	Начальнику общего отдела администрации Москаленского муниципального района Омской области (Шваб И.В) опубликовать настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района Омской области.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Москаленского муниципального района
Омской области М.В. Бондаренко.

Глава Москаленского

муниципального района                                                                     А.В. Ряполов

Согласовано:

Панченко А.В.

Прошивалко Д.В.

Исп. Калиновский Д.Б.

Приложение № 1

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

23.11.2021 г. № 156

С О С Т А В

рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области

| Бондаренко М.В. | - первый заместитель главы Москаленского муниципального района |
| --- | --- |
| - Панченко А.В. | - - начальник отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| - Калиновский Д.Б. | - - главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| - Шилаев А.Н. | - - директор МУП «Москаленский коммунальник» |
| - Чувыров В.Н. | - - главный инженер МУП «Москаленский коммунальник» |

Приложение № 2

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

23.11.2021 г. № 156

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения

Москаленского муниципального района Омской области

| №п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области | 23.11.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения | 23.11.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на сайте | 24.11.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| 4. | Сбор исходной информации в соответствии с пунктом 10 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | 15.12.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| 5. | Предоставление разработчику проекта схемы теплоснабжения информации для выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения | 25.11.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| 6. | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте, прием замечаний и предложений по проекту | 16.12.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области | 17.12.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |
| 8. | Утверждение схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области | 21.12.2021 | Глава Москаленского муниципального района |
| 9. | Размещение схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме | 22.12.2021 | Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района |

Приложение № 3

к постановлению главы

Москаленского

муниципального района

23.11.2021 г. № 156

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области

Администрация Москаленского муниципального района Омской области уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения Москаленского муниципального района Омской области  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области
от 23.11.2021 г. № 156.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Москаленского муниципального района Омской области, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154, можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган - администрацию Москаленского муниципального района Омской области.

Юридические лица, приступившие к разработке схемы теплоснабжения, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Москаленского муниципального района Омской области: Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 61, телефон: 8(38174) 2-14-88, электронная почта: oksmoskal@ya.ru

Ответственное лицо – Калиновский Д.Б. главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района