ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

москаленского муниципальногО

района

Отм. Пост. 66 от 10.05.2017

20.03.2017 № 44

О проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

- В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного  соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Москаленского муниципального района:

- Здание котельной № 6, назначение: нежилое. Площадь: общая 96,2 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Ильичевка, ул. Школьная, 2 «а», инвентарный номер: 6525, кадастровый номер: 55:13:060401:383, литера А, год постройки 1985;

- Теплотрасса, общей протяженностью 404,6 м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, от котельной № 6 с. Ильичевка до детского садика с. Ильичевка, инвентарный номер 80000008, кадастровый номер 55:13:060401:247, год постройки 1985;

- Здание котельной № 9, назначение: нежилое. Площадь: общая 185,1 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Екатериновка, ул. Центральная, 1 г., инвентарный номер: 6587, кадастровый номер: 55:13:030401:643, литера А, год постройки 1948;

- Теплотрасса, назначение: нежилое. Доп.описание: протяженность 1077 м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Екатериновка от котельной № 9 по с. Екатериновка, инвентарный номер: 80000022, кадастровый номер: 55:13:030401:550, год постройки 1991;

- Здание котельной № 11, назначение: нежилое. Площадь: общая 91,2 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Розенталь, ул. Центральная, 36 а, инвентарный номер: 6548, кадастровый номер: 55:13:030801:297, литера А, год постройки 1992;

- Теплотрасса, назначение: теплотрасса. Протяженность: 680.0000 м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Розенталь от котельной по селу Розенталь, инвентарный номер: 80000024, кадастровый номер: 55:13:030801:306, год постройки 1992;

- Здание котельной № 12, назначение: нежилое. Площадь: общая 27,8 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21, инвентарный номер: 6570, кадастровый номер: 55:13:070301:479, литера А, год постройки 2001;

- Тепловые сети, назначение: Теплоснабжения. Площадь: общая протяженность: 323,6 м.п. Инвентарный номер: 80000016. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский район, с.Красное Знамя, от котельной №12 по ул.Школьная, кадастровый номер: 55:13:070301:381, год постройки 2001;

- Здание котельной № 13, назначение: нежилое. Площадь: общая 31,1 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Красное Знамя, ул. Северная, 25 инвентарный номер: 6563, кадастровый номер: 55:13:070301:423, литера В, год постройки 2001;

- Тепловые сети, назначение: Теплоснабжения. Площадь: общая протяженность: 24.4 пог.м. Инвентарный номер: 80000014. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский район, с.Красное Знамя, ул. Северная от котельной №13 до дома культуры, кадастровый номер: 55:13:070301:378, год постройки 2001;

- Здание котельной № 15, назначение: нежилое. Площадь: общая 332,8 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Тумановка, ул. Восточная, 4, инвентарный номер: 6585, кадастровый номер: 55:13:100101:317, литера А, год постройки 1993;

- Теплотрасса, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 998.2000 м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, от котельной № 15 по с. Тумановка, инвентарный номер: 80000017, кадастровый номер: 55:13:100101:476, год постройки 1993;

- Здание котельной № 17, назначение: нежилое. Площадь: общая 392 кв.м. Количество этажей: 2. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38,  инвентарный номер: 5839, кадастровый номер: 55:13:110101:455, литера А, год постройки 1967;

- Тепловые сети, назначение: Тепловые сети. Протяженность: 530.0000 м. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с Шевченко, от котельной № 17 по с.Шевченко до ж/дома, инвентарный номер: 80000018, кадастровый номер 55:13:110101:685, год постройки 1981;

- Здание котельной, назначение: нежилое. Площадь: общая 46 кв.м. Инвентарный номер: 1444. Литер: В В1. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 60,  кадастровый номер: 55:13:010136:32, год постройки 1982;

- Тепловая сеть, назначение: Теплоснабжения. Площадь: общая протяженность: 265.0000 м.п. Инвентарный номер: 80000006. Адрес (местоположение): Омская область, р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 60. От гаража до спортивного комплекса,   кадастровый номер: 55:13:000000:354, год постройки 1976;

- Здание котельной № 22, назначение: нежилое. Площадь: общая 327,2 кв.м. Инвентарный номер: 6628. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, Москаленский р-н, с. Алексеевка, ул. Механизаторов, д. 2, кадастровый номер: 55:13:020301:980, год постройки 1984;

- Теплотрасса, назначение: коммунально-бытовое. Протяженность: 1553.6000 м. Инвентарный номер: 80000038. Адрес (местоположение): Омская область, с. Алексеевка, Москаленский район, кадастровый номер: 55:13:020301:596, год постройки 1984.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  согласно приложению № 1.

3. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения согласно приложению № 2 .

4.  Опубликовать в газете«Москаленский вестник» и разместить на официальном сайте Российской Федерации  в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru)сообщениео проведении открытого конкурса в сроки, установленные законом, организовать работу по приему документов и предоставлению информации участникам конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главыМоскаленского муниципального района, начальника отдела по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района Алешина Г.М.

Глава Москаленского

муниципального района                                                                        А.Я. Гейнц

Приложение № 1к постановлению

главы Москаленского муниципального

районаОмской области

___________.№ _______

| - Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| - Алешин Геннадий Максимович | - Заместитель главы Москаленского муниципального района, начальник отдела по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района |
| - Секретарь: |  |
| - Лукашенко Татьяна Владимировна | - Главный специалист отдела строительства, газификации, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса администрации Москаленского муниципального района |
| - Члены комиссии: |  |
| - Кашлань Ирина Владимировна | - Главный специалист отдела по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района |
| Ковтунов Сергей Леонидович | - Начальник отдела правового обеспечения администрации Москаленского муниципального района |
| - Панченко Александр Владимирович | - Заместитель главы Москаленского муниципального района, начальник отдела строительства, газификации, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса администрации Москаленского муниципального района |

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения

Приложение № 2 к постановлению

главы Москаленского муниципального

района Омской области

___________.№ _______

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключенияконцессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Москаленского муниципального района Омской области

Содержание

Общие положения	7

1.	Условия Конкурса	8

2.	Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества	8

3.	Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения	9

4.	Требования,  в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса	9

5.	Критерии Конкурса	9

6.	Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса	9

7.	Сообщение о проведении Конкурса	11

8.	Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования	11

9.	Место и срок предоставления Заявок	12

10.	Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации	12

11.	Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации	12

12.	Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению	12

13.	Размер, порядок, срок внесения Задатка	13

14.	Концессионная плата	14

15.	Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений	14

16.	Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений	15

17.	Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками	16

18.	Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора	17

19.	Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями	18

20.	Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений	18

21.	Порядок определения Победителя конкурса	20

22.	Протокол о результатах проведения Конкурса	20

23.	Срок подписания Концессионного соглашения	21

24.	Отказ от проведения Конкурса. Внесение изменений в Конкурсную документацию	22

25.	Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного имущества	23

26.	Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера	23

27.	Перечень приложений к Конкурсной документации	23

# Общие положения

Настоящая конкурсная  документация утверждена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», главой 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-,газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения», а также иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заключения концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства.

Для целей настоящейконкурсной документации используются следующие термины:

Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательствазаявителя по заключению концессионного соглашения.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Иное имущество - имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры.

Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурса.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Концедент –Москаленский муниципальный район Омской области, в лице Администрации Москаленского муниципального района Омской области.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное соглашение.

Концессионное соглашение – заключаемое между концедентом и концессионеромсоглашение, проект которого указан в Приложении № 1к конкурсной документации.

Критерии конкурса – установленные в конкурсной документации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса.

Объект Соглашения –система коммунальной инфраструктурыобъектов теплоснабжения, находящиеся в собственности Москаленского муниципального района, и передаваемые концедентом во владение и пользование концессионеру для осуществления деятельности по его реконструкции.

Официальное издание – официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления«Москаленский вестник».

Официальные сайты – официальный сайтРоссийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ruи официальный сайт органов местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.moskal.omskportal.ru.

Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериямиконкурса.

Решение о заключении концессионного соглашения – постановлениеглавы Москаленскогомуниципального района Омской области.

Система коммунальной инфраструктуры - объекты теплоснабжения.

Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

# Условия Конкурса

  - Настоящая Конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Москаленского муниципального района Омской области, указанных в приложении к настоящей конкурсной документации (далее – объект концессионного соглашения).

    - Концедентом являетсяМоскаленский муниципальный район Омской области в лице Администрации Москаленского  муниципального района Омской области.

  - На стороне Концедента выступает также АдминистрацияМоскаленскогомуниципального района Омской области.

  - Организатором конкурса является АдминистрацияМоскаленскогомуниципального района Омской области.

  - Объект концессионного соглашения предоставляется на срок 10 (десять) лет, в целях осуществления деятельности по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

# Состав и описание объектаКонцессионного соглашения и иного имущества

  - Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения и иного имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению,приведены в Приложении №2 к Конкурсной документации.

  - Сведения об Объекте Соглашения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в сети "Интернет". Концедент предоставляет указанные сведения об объекте концессионного соглашения на основании запроса в порядке, уставленном разделом 3 настоящей Документации.

# Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объекты концессионного соглашения

  - Участник конкурс или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об объекте соглашения или ином имуществе на основании запроса.Информация об объекте концессионного соглашения предоставляется по телефону 8 38174 2-11-78, или по адресу:646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д.61, кабинет № 24, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени с27 марта  2017 г. по1 мая 2017 года.

  - Концедент предоставляет доступ на объект концессионного соглашения по личному заявлению в согласованное с Концедентом время.

# Требования,  в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса

  - К Заявителюпредъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:

    - заявителемявляется индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

    - отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

    - отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - В обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения Заявитель вноситЗадаток в размере и порядке, указанных в разделе 12 Конкурсной документации.

  - В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

  - Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

# Критерии Конкурса

  - Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значениякритериев Конкурса указанывПриложении № 4 к Конкурсной документации.

# Перечень документов и материалов,представляемых Заявителями

# и Участниками конкурса

  - Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляетв Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:

    - Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 8 Конкурсной документации;

    - удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета Заявителя.

    - для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ),для иностранного юридического лица –оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом указанного юридического лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в качестве приложениязаверенный перевод на русский язык указанного документа.При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте,должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении Конкурса;

    - для юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя:решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы;

    - нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

    - оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – Концессионного соглашения, если такое одобрениетребуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

  - Участник конкурса представляет в Конкурсную комиссию:

    - Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме, согласно Приложению №5;

    - документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении:

- перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных Заданием, приведенном в Приложении 7, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

- календарные графики проведения соответствующих мероприятий,

- технико-экономические расчеты и обоснования.

    - письменное подтверждение Участником конкурса того, что:

a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее Заявки, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности,

b) в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что Участник конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке соответствует требованиям Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее Уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы Конкурсной комиссией;

    - удостоверенную подписью и печатью Участника конкурса опись документов и материалов, представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия);

  - В случае, если Заявителем или Участником конкурса выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах 6.1.2. – 6.1.7., 6.2.3., Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте 6.1.1.,  6.2.1.,6.2.2., 6.2.4.Конкурсной документации, – одно из указанных юридических лиц.

# Сообщение о проведении Конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», сообщение о проведении Конкурса подлежит размещениюна Официальных сайтах, а также опубликованию в газете "Москаленский вестник"не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

# Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования

  - Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

  - Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности. Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

  - Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

  - К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

  - Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации содержатся рекомендуемые формы, могут быть составлены в  соответствии с этими формами. При этом Заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.

  - Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».  На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя.

  - Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).

  - При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

  - Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.

  - Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

# Место и срок предоставления Заявок

  - Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: 646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д.61, кабинет № 24, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.,в пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по местному времени до 08:00 11 мая2017года.

  - Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на копии описи документов и материалов такой Заявки.

  - Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1.Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.

  - В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

# Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации

  - Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица по адресу: 646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д.61, кабинет № 24, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., в пятницус 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по местному времени со дня опубликования сообщения о проведении Конкурса до 17 часов 00 мин 10  мая 2017 г.

  - Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах одновременно с размещением сообщения о проведении Конкурса в печатном издании.

  - Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

# Порядок предоставления разъяснений положенийКонкурсной документации

  - Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно.

  - Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок.

  - Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией каждому Заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок, с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.

  - Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением Заявителям размещаются на Официальныхсайтах.

  - Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений Конкурсной документации не должны и не будут изменять ее суть.

# Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств

# по Концессионному соглашению

  - Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.

  - Сведения о размере и сроке действия банковской гарантии указаны в разделе  VIIпроекта Концессионного соглашения (Приложение № 1 к Конкурсной документации).

# Размер, порядок, срок внесения Задатка

  - Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере10 000 (десять тысяч) рублей.

  - Задаток уплачивается до 08 час. 00 мин. 11 мая  2017 года.

  - Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами:

Получатель: Получатель: УФК по Омской области (Отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района Омской области л/с 05523030190) ИНН 5521006674  КПП 552101001  БИК 045209001

р/счет 40302810300003660483  ОКТМО 52632151000

Назначение платежа: «Задаток на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения».

  - Сумма задатка возвращается Концедентом Участнику конкурса или Заявителю путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Участника конкурса или Заявителя, указанного в Заявке, после наступления одного из следующих событий:

    - В случае отказа Концедента от проведения настоящего Конкурса внесенные суммы Задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

    - В случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока представления Заявок в Конкурсную комиссию) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки;

    - В случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного предложения;

    - В случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Заявки;

    - В случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения;

    - В случае, если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора;

    - Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, если:

- Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

- Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем, предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашении;

    - В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято  решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня истечения указанного срока;

    - В случае если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков возвращаются всем Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. Победителю конкурса, подписавшему Концессионное соглашение, внесенный им Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней после заключения Концессионного соглашения.

  - Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

# Концессионная плата

  - Концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена.

# Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений

  - Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлено по адресу: 646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д.61, кабинет № 24, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин., в пятницу с09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по местному времени с даты размещения сообщения о проведении конкурса до 11:00 часов 7 августа2017 г.

  - Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте с приложением электронной версии Конкурсного предложения на электронных носителях (CD/DVD). К Конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса.

  - Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного предложения.

  - Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.

  - Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. Опись документов и материалов Конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

  - Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной документации.

  - На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.

  - Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).

  - При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

  - Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником конкурса путем подачи в Конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию Конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов в составе Конкурсного предложения.

  - Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

  - Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока Конкурсные предложения не принимаются.

  - Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения

  - В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.

# Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений

  - Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.

  - Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

  - Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

  - Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

  - Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 15 Конкурсной документации.

  - Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.

  - В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

  - Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.

# Порядок и времявскрытия конвертов с Заявками

  - Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д.61, актовый залв11час. 00 мин. по местному времени  11 мая 2017 года.

  - При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.

  - Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

  - Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.

# Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора

  - Конкурсная комиссия по адресу:646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д.61,с 11 час. 00 мин до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин.,по местному времени 11 мая 2017 года определяет:

- соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им Заявки;

- соответствие Заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

  - Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех Заявителей в течение срока, определенного в пункте 18.1. Конкурсной документации.

  - Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса и установленным разделом 3 Конкурсной документации;

- Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и установленным Конкурсной документацией;

- представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

- Задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счет в срок и в размере, установленныеКонкурсной документацией.

  - Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы Задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной комиссии.

  - Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с Конкурсной документацией, по решению Концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные Законом о концессионных соглашенияхКонкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

# Порядок, время вскрытия конвертовс Конкурсными предложениями

  - Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу:646070, Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д.61,актовый зал в 10час. 00 мин. по местному времени  в 11 часов 7 августа 2017 года.

  - При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в Конкурсной документации.

  - Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

  - Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

  - Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

# Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

  - Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией путем:

- определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

- проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя конкурса.

  - Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о:

- соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

- несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

  - Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- Участником конкурса не представлены документы и материалы,  предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией,

- условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным предельным значениям критериев конкурса;

  - Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые Участником конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях.

  - Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с критериями Конкурса посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий.

  - Наилучшие содержащиеся в Конкурсных предложениях условия соответствуют:

- дисконтированной выручке Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

- наибольшему количеству содержащихся в Конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности Концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в Конкурсных предложениях иных Участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех Конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

  - Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

  - В случае, если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной документацией на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный в пункте 26.4. Конкурсной документации предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, Участник конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.

  - Конкурс по решению Концедентаобъявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентомне принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

# Порядок определения Победителя конкурса

  - Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 20 Конкурсной документации. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

  - Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

- критерии Конкурса;

- условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

- результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;

- результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.

  - Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

# Протокол о результатах проведенияКонкурса

  - Конкурсной комиссией в срок до 18 августа 2017 года подписывается протокол о результатах проведения Конкурса, в который включаются:

- решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;

- сообщение о проведении Конкурса;

- Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

- запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

- протокол вскрытия конвертов с Заявками;

- оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;

- протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;

- перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

- протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

- протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

# Срок подписания Концессионного соглашения

  - Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано  в течение 15календарных дней со дня опубликования протокола о результатах проведения Конкурса. Не позднее даты подписанияКонцессионного соглашения Победитель конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

  - В случае, если Победитель конкурса отказался от подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем конкурсаКонцессионного соглашения и (или)Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом.

  - В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение10 календарных дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.

  - В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

  - В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

  - В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником конкурса Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным такимУчастником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано в течение10календарных дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником конкурса.

  - В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, Иному лицу, заключающему Концессионное соглашение, документов для заключения Концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

  - В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.

# Внесение изменений в Конкурсную документацию.

# Отказ от проведения Конкурса

  - Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на Официальных сайтах.

  - При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.

  - В случае принятия концедентом представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в Официальном издании и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

  - Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за 5 дней до окончания приема заявок на участие в конкурсе. При этом  Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения Конкурса.

  - Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается на Официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

# Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта

# Концессионного соглашения и (или) иного имущества

  - Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества – в течение одного месяца с момента подписания Концессионного соглашения.

# Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера

  - Метод регулирования тарифов концессионера –метод индексации установленных тарифов.

  - Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения указаны в Приложении № 6 к Конкурсной документации:

  - Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера указаны в Приложении № 7 к Конкурсной документации:

  - Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки участников конкурсана услуги Концессионера:

- объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,на срок действия Концессионного соглашения указан в Приложении № 8 к Конкурсной документации.

- цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения, а также иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации указаны в Приложении № 9 к Конкурсной документации.

- потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя,в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) указаны в Приложении № 8 к Конкурсной документации.

- величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения указаны в Приложении №9 к Конкурсной документации.

- предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, по отношению к предыдущему году указан в Приложении № 10 к Конкурсной документации.

- предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса указаны в Приложении № 4 к Конкурсной документации.

- иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере теплоснабжения, указаны в Приложении № 6  к Конкурсной документации.

# Перечень приложений кКонкурсной документации

27.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:

- Приложение № 1.Проект Концессионного соглашения;

- Приложение № 2.Состав и описаниеОбъекта Соглашения и иного имущества;

- Приложение № 3.Копии отчета о техническом обследовании Объекта Соглашения;

- Приложение № 4. Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса;

- Приложение № 5. Рекомендуемые формыдокументов для заполнения;

- Приложение № 6.Долгосрочные параметры деятельности Концессионера, не являющиеся критериями конкурса;

- Приложение № 7.Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера;

- Приложение № 8. Объем отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также, прогноз объема отпуска тепловой энергии на срок действия Концессионного соглашения;

- Приложение № 9.Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения;Неподконтрольные расходы, и иные цены, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения или теплоснабжения;

- Приложение № 10. Предельный рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Приложение № 11. Копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.

- Приложение № 12. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода ООО «Теплосервис».

- Температурный график объектов теплоснабжения.

Приложение № 1.  Проект Концессионного соглашения

КОНЦЕССИОННОЕ  СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объекта теплоснабжения

р.п.Москаленки«_____» _____________ 2017 года

Москаленский муниципальный район  Омской области, в лице Главы Москаленского муниципального района Гейнца Андрея Яковлевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и ______________________________________________________________________,  в лице _____________________________________ действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от ____________________ 201___года №_____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Концессионер обязуется за свой счёт реконструировать и модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит  Концеденту, и осуществлять его деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и    пользования    объектом   Соглашения   для   осуществления   указанной деятельности.

II. ОБЪЕКТ  СОГЛАШЕНИЯ

2.Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, предназначенные для  осуществления  деятельности,  указанной  в  пункте 1настоящего Соглашения, подлежащие  реконструкции.

3.Объекты Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение № 1 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передаётся Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

4.Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в  том  числе  о  технико-экономических показателях, техническом состоянии,сроке   службы,   начальной,   остаточной   и  восстановительной  стоимостипередаваемого  объекта  Соглашения  приведены  в приложении  № 2.

III.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ

ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

5.Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами  в срок, установленный в разделе VIII настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта теплоснабжения  осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта теплоснабжения считается исполненной после принятия объекта теплоснабжения Концессионером и подписания Сторонами акта приёма-передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признаётся нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  ипользования  объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав объектаСоглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрацииуказанных   прав   Концессионера.

6.Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении № 2 к настоящему концессионному соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

7.Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего Соглашения.

8.Государственная регистрация прав, указанных в пункте 7 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

9.Риск случайной гибели или случайного повреждения, переданного на праве пользования и владения имущества несёт Концессионер в период действия настоящего концессионного соглашения.

IV. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

10.Концессионер обязан за свой счёт реконструировать объект Соглашения и иное имущество состав, описание и технико-экономические показатели которого, установлены в приложении  № 2  к настоящему Соглашению, в сроки указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, а так же достичь плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3  к настоящему Соглашению.

11.Концессионер обязан за свой счёт осуществить замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта Соглашения, новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

12.Концедент обязуется  обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ и техническому перевооружению, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа  Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

13.Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путём осуществления следующих действий: передача необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и другие действия.

14. Концессионер обязуется осуществить мероприятия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

15. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

16.Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в срок указанный в разделе VIIIнастоящего Соглашения.

17. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в срок, указанный в разделе VIIIнастоящего Соглашения.

18.Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объёмах и формах, указанных в инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объёмах, указанных в приложении №4.

19.Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером  составляет  ___________________________ (в соответствии с конкурсным предложением, но не менее 10 707 608) рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьёй 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием  основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 4.

20. Объём и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой Концессионера на срок действия Cоглашения, утверждёнными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При изменении инвестиционной программы объём инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

21.Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения в случае проведения Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения, подлежащих государственной регистрации, Концессионер предоставляет документы, необходимые для осуществления государственной регистрации права собственности Концедента.

22. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

V. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

23.Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

24.Концессионер обязан осуществлять действия по поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии,  производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.

25.Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

26.Продукция и доходы, полученные Концессионером, являются собственностью Концессионера.

27.Имущество, которое создано или приобретено Концессионером, с согласия или без согласия Концедента, при исполнении настоящего Соглашения и не являющегося объектом Соглашения является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

28.Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своём балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

29Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения. Концессионер обязан осуществить страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения в течение 60 дней с момента заключения настоящего Соглашения.

VI.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ

ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

30.Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и иное имущество в срок, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения и не должен быть обременён правами третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

31.Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому Сторонами.

32.Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на создание техническое перевооружение объекта Соглашения.

33.Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи.

34.Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счёт Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

VII.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

35.По настоящему Соглашению Концессионер обязан осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, с момента ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания срока настоящего Соглашения не прекращать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

36.Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

37.Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения и до окончания срока действия настоящего Соглашения.

38.Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

а)требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции, эксплуатации объекта Соглашения и объекта иного имущества;

б)требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте Соглашения;

в)гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции, эксплуатации объекта Соглашения;

г)иные требования.

39. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несёт ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

40.Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате услуг поставки тепловой энергии. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определённых законодательством Российской Федерации.

41.Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, согласованные с Региональной энергетической комиссией Омской области, указаны в приложении № 6. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством РФ, приложение № 6 подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

42.Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по поставке тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

43.Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии сроком действия до 01.03.2020г. в соответствии  с требованиями, установленными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» вразмере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в 2018 году и в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей  в 2019 году.

VIII. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

44.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 (десяти) лет.

45.Срок реконструкции объектов теплоснабжения - в течение действия настоящего Соглашения.

46.Срок ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения - с момента передачи объекта соглашения концессионеру по акту приема-передачи.

47.Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта теплоснабжения -10 (десять) лет со дня подписания акта приёма-передачи объекта Соглашения и иного имущества.

48. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества – в течение одного месяца с момента подписания Концессионного соглашения.

49.Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества не более 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного расторжения.

50.Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения 10 (десять) лет со дня подписания акта приёма-передачи объекта Соглашения и иного имущества.

IX. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

51. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении на праве аренды земельного участка, на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением в течение 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

52. Описание земельного участка - кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра - приведено в приложении № 5.

53. Договор аренды земельного участка заключается на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

54. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

55. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

X.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

56.Права и обязанности Концедента осуществляются Администрацией Москаленского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

57.Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

58.Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

59.Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

60.Концедент не вправе вмешиваться в осуществлении хозяйственной деятельности Концессионера.

61.Представители Администрации не вправе разглашать сведения, отнесённые настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

62.При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

63.Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

ХI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

66.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

67.Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенное при реорганизации объекта Соглашения нарушение требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

68.В случае нарушения требований, указанных в пункте 70 настоящего Соглашения, Концедент вправе в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранение нарушения указывается в требовании.

69.Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причинённых Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 71 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определённый Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренных пунктом 68 настоящего Соглашения, или являются существенными.

70. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения Соглашения – в течение семи лет с момента завершения работ.

71.Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 	Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

72. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных разделом VIII, Концессионер уплачивает штраф в размере 1000 руб. за каждый день просрочки.

73.Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождает соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

74.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

75.Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

ХII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

76.Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

77.Стороны обязаны предпринимать все разумные меры для устранения последствий, причинённых наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

ХIII. ИЗМЕНЕНИЕ  СОГЛАШЕНИЯ

78.Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению  Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

79.Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 6, осуществляется по предварительному согласованию с Региональной энергетической комиссией Омской области.

80.В целях внесения изменений в условиях настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Другая Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

81.Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

ХIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

82.Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

83.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

84.К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения по предоставлению потребителям услуг теплоснабжения.

д) прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям тепловой энергии, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением;

85.По основанию, указанному в пункте «е» пункта 84 настоящего Соглашения, оно может быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в предоставлении услуг потребителям, повлекших за собой мы отключение объекта муниципального образования. Данные нарушения должны быть зафиксированы созданной Сторонами комиссией. Указанная комиссия должна быть образована не позднее 5 (пяти) дней с момента обращения Концедента. Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать к работе представителей государственных органов надзора, специализированных экспертных организаций, имеющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты рассмотрения оформляются заключением Комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы комиссии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несогласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

86.К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 56 настоящего Соглашения, обязанностей по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями № 2 в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приёма-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

87.В случае досрочного прекращения срока действия, в том числе, расторжения концессионного соглашения по требованию Концедента, возмещение расходов Концессионера на создание Объекта Соглашения осуществляется в полном объёме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру за счёт бюджетных средств на расчётный счёт Концессионера.

88.Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению не возмещённых ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

XV. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

89. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Региональная энергетическая комиссия Омской области устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 18, указанных в приложении № 4.

# ХVI. КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА

90.Концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена.

ХVII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

91.Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

92.В случае не достижения согласия в результате проведённых переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

93.В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Омской области.

ХVIII. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

94.Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Москаленского муниципального района Омской области www.moskal.omskportal.ru.

ХIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

104.Сторона, изменившая своё местонахождение и (или) реквизиты обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты данного изменения.

105.Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трёх) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один находится у Концедента, один у Концессионера, и один у уполномоченного органа регистрации прав на недвижимое имущество.

106.Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

ХX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Концедент                                                                     Концессионер

________________________________                              ______________________________

________________________________                              ______________________________

ПОДПИСИ  СТОРОН

________________________________                      __________________________________

от Концедента                                                                      от Концессионера

Приложение № 2. Состав и описание Объекта Соглашения и иного имущества

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов концессионного соглашения

| № №п/п | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание котельной № 6, Омская область, Москаленский район, с.Ильичевка, ул. Школьная, 2 «а» Теплотрасса, Омская область, Москаленский район, от котельной № 6 с. Ильичевка до детского садика с.Ильичевки | 96,2 кв. м Протяженность 404,6 м | 1985 1985 | св-во 55 № 302122 от 26.02.2016 основание передачи - расп.Минимущ 1778-р от 07.07.15 св-во 55 № 302123 от 26.02.2016 основание передачи - расп. Минимущ 1778-р от 07.07.15 |
| 2 | здание котельной № 9, Омская область, Москаленский район, с.Екатериновка, ул. Центральная, 1 г теплотрасса, Омская область, Москаленский район, с.Екатериновка от котельной № 9 по с.Екатериновка | 185,1 кв.м. Протяженность 1077 м. | 1948 1991 | св-во 55 № 016040 от 22.10.2015 основание передачи - расп. Минимущ 1701-р от 26.06.15 св-во 55 № 016042 от 22.10.2015 основание передачи - расп. Минимущ 1701-р от 26.06.15 |
| 3 | здание котельной № 11, Омская область, Москаленский район, с.Розенталь, ул. Центральная, 36 а теплотрасса, Омская область, Москаленский район, с.Розенталь, от котельной по селу Розенталь | 91,2кв.м. Протяженность 680 м. | 1992 1992 | св-во 55 № 016043 от 22.10.2015 основание передачи - расп. Минимущ 1701-р от 26.06.15 из собственности СП св-во 55 № 016041 от 22.10.2015 передано по расп. Минимущ 1701-р от 26.06.15 из собственности СП |
| 4 | Здание котельной № 12, Омская область, Москаленский район, с.Красное Знамя, ул. Школьная, 21 тепловые сети, Омская область, Москаленский район, с.Красное Знамя от котельной № 12 по ул.Школьная | 27,8 кв.м. Протяженность323,6 м. | 2001 2001 | св-во 55 № 302024 от 20.02.2016 основание передачи - расп. Минимущ 1829-р от 13.07.15 св-во 55 АА № 559566 от 28.04.2012 - основание разрешение на ввод в экспл. RU55513000-10 от 26.03.12 |
| 5 | Здание котельной № 13, Омская область, Москаленский район, с.Красное Знамя, ул. Северная, 25 тепловые сети, Омская область, Москаленский район, с.Красное Знамя ул.Северная от котельной № 13 до дома культуры | 31,1 кв.м. Протяженность24,4 м. | 2001 2001 | св-во 55 № 302023 от 20.02.2016 основание передачи - расп. Минимущ 1829-р от 13.07.15 св-во 55 АА № 559565 от 28.04.2012 основание разрешение на ввод в экспл. RU55513000-11 от 26.03.12 |
| 6 | Здание котельной № 15, Омская область, Москаленский район, с.Тумановка, ул. Восточная, 4 теплотрасса, Омская область, Москаленский район, от котельной № 15 по с.Тумановка | 332,8 кв.м. Протяженность998,2 м. | 1993 1993 | св-во 55 № 302039 от 20.02.2016 основание передачи - расп.Минимущ 1780-р от 07.07.15 св-во 55 № 302040 от 20.02.2016 основание передачи - расп. Минимущ 1780-р от 07.07.15 |
| 7 | здание котельной № 17, Омская область, Москаленский район, с.Шевченко, ул. Кузнечная,38 тепловые сети, Омская область, Москаленский район, с.Шевченко, от котельной 17 по с. Шевченко до ж/дома | 392 кв.м. Протяженность530 м. | 1967 1981 | св-во 55 № 016818 от 12.02.2016 основание передачи - расп.Минимущ 1812-р от 10.07.15 св-во 55 № 016817 от 15.02.2016 основание передачи - расп. Минимущ 1812-р от 10.07.15 |
| 8 | здание котельной №18, Омская область, р.п.Москаленки, ул. Победы, 60 тепловая сеть, Омская область, р.п.Москаленки, ул.Победы, д.60. от гаража до спортивного комплекса | 46 кв.м. Протяженность265 м. | 1982 1976 | св-во 55 АА № 175533 от 27.04.2011 основание - решение Москаленского райсуда 2-578/2010 от 24.11.2010 св-во 55 АА № 559660 от 04.05.2012 основание - Решение Малого обл.Совета № 127 от 11.06.1992 |
| 9 | Здание котельной № 22, Омская область, Москаленский район, с.Алексеевка, ул. Механизаторов, 2 теплотрасса, Омская область, Москаленский район, с.Алексеевка, | 327,2 кв.м. Протяженность1553,6 м. | 1984 1984 | св-во 55АА № 048278 от 11.11.2010 основание передачи - расп. Минимущ 1338-р от 29.09.10 св-во 55 АА № 559166 от 29.03.2012 основание передачи - расп.Минимущ 201-р от 10.02.2012 |

№1. Котельная № 6,расположенная вс.Ильичевка, ул. Школьная, 2 «а»,

является источником теплоснабжения социальной сферы (Детский сад, Школа, Клуб).

Основное топливо: уголь

Установленная мощность 1,032 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: КВУГ-0,6 заводской № б/н | 2014 | 0,52Гкал |
| 2 | Котел № 2: КВУГ-0,3 заводской №00406 | 2003 | 0,258Гкал |
| 3 | Котел № 3: КВУГ-0,3 заводской №00407 | 2003 | 0,258Гкал |
| 4 | Сетевой насос №1: СМ 80-50-200 | 2009 | 50 м3/час |
| 5 | Сетевой насос №2: К-80-65-160 | 1987 | 50 м3/час |
| 6 | Подпиточный насос №1:К 20/30 | 1987 | 20 м3/час |
| 7 | Подпиточный насос №2:К 20/30 | 2003 | 8 м3/час |
| 8 | Мембранный бак Western 300л | 2014 | 300 литров |
| 9 | Вентилятор дутьевой №1:ВЦ 14/46 | 2005 | 2000 м3/час |
| 10 | Вентилятор дутьевой №2:ВЦ4-75 | 2007 | 2000 м3/час |
| 11 | Дымосос №1:ДН-9 | 2005 | 14900 м3/час |
| 12 | Дымосос №2:ДН-6,3 | 2017 | 12900 м3/час |
| 13 | Клапана предохранительные / манометры | Более 10 лет | 2 шт, / 6 шт. |
| 14 | Бак запаса воды | 1985 | 6 м.куб. |
| 15 | Трубопроводы котельной | 1985 лет | 809,2 |
| 16 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1985 | САЧУ-И6052 |
| 17 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1994 | Н=32 мД=720мм t=12мм |
| 18 | ТЕПЛОТРАССА к котельной №6 с. Ильичевка |  | 404,6 м Задвижки Ду 80 - 4 шт., Ду 50 – 2 шт., Кран Ду 50 – 8 шт., Компенсатор L2*8*2 м – 1 пар |
|  | Диаметр 100 мм | 1985 | 357,1 мм |
|  | Диаметр 50 мм | 1985 | 47,5 м |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 237,77 кг.у.т./Гкал

электроэнергия – 34,13 Квт*ч/Гкал;

вода –0,02куб.м3/Гкал.

№2. Котельная № 9, расположенная в с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г.,является источником теплоснабжения социальной сферы (Детский сад, Школа, Клуб, ФАП, Администрация поселения, Музей, Почта России).

Основное топливо: Уголь.

Установленная мощность1,204 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: НР-18 заводской № б/н | 1986 | 0,56 Гкал |
| 2 | Котел № 2: КВр-0,8 заводской №1201 | 2012 | 0,688ГкалКПД- 81% |
| 3 | Сетевой насос: К-160/30 | 1985 | 50 м3/час |
| 4 | Сетевой насос: 2НДВ-4 | 2008 | 50 м3/час |
| 5 | Подпиточный насосК-20/30 | 1985 | 20 м3/час |
| 6 | Подпиточный насосК-20/30 | 1985 | 20 м3/час |
| 7 | Мембранный бак Western 300л | 2013 | 300 литров |
| 8 | Вентилятор дутьевойВНД -8 | 1985 | 1800 м3/час |
| 9 | Дымосос ДН-9 | 1985 | 14900 м3/час |
| 10 | Клапана предохранительные/ манометры |  | 2 шт/ 6 шт |
| 11 | Бак запаса воды | 1985 | 7 м.куб. |
| 12 | Трубопроводы котельной | 1985 | 2154 |
| 13 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1985 | САЧУ-И6052 |
| 14 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1985 | Н=30 м Д=960мм |
| 15 | ТЕПЛОТРАССА к котельной №9 с. Екатериновка |  | 1077 м Задвижки Ду 150 – 2 шт., Ду 100 – 4 шт., Ду 80 – 4 шт.Краны Ду 50 – 2 шт., Ду 32 -4 шт.Компенсатор 3*3*3 м–1 пар |
|  | Диаметр 40-50 мм | 1991 | 82 м. |
|  | Диаметр 76мм | 1991 | 260 м. |
|  | Диаметр 86 мм | 1991 | 81 м. |
|  | Диаметр 100 мм | 1991 | 330 м |
|  | Диаметр 120 мм | 1991 | 105 м |
|  | Диаметр 150 мм | 1991 | 115 м. |
|  | Диаметр 250 мм | 1991 | 104 м. |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 211,44 кг.у.т. /Гкал

электроэнергия – 34,45 Квт*ч/Гкал;

вода – 0,03 куб.м3/Гкал.

№3.  Котельная № 11, расположенная в с. Розенталь, ул. Центральная, 36а.,является источником теплоснабжения социальной сферы (Дом Культуры, Школа, ФАП).

Основное топливо: Уголь.

Установленная мощность 0,6 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: НР-18 заводской № б/н | 1986 | 0,35Гкал |
| 2 | Котел № 2: НР-18 заводской № б/н | 1988 | 0,35Гкал |
| 3 | Сетевой насос №1: К-65-50-160 | 1988 | 25 м3/час |
| 4 | Сетевой насос №2: WILO IPL 40-160-4/2 | 2014 | 30 м3/час |
| 5 | Подпиточный насос№1:ВК 1/16 | 1995 | 3,6 м3/час |
| 6 | Подпиточный насос №2:К 8/18 | 2010 | 8 м3/час |
| 7 | Мембранный бак Western 150л | 2014 | 150 литров |
| 8 | Вентилятор дутьевойВДН-6,3 | 2014 | 1800 м3/час |
| 9 | Дымосос ДН-6,3 | 1985 | 12900 м3/час |
| 10 | Клапана предохранительные / манометры | Более 10 лет | 2 шт,/ 6 шт |
| 11 | Бак запаса воды | 1985 | 10 м.куб. |
| 12 | Трубопроводы котельной | 1992 | 1360,6 М |
| 13 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1992г | САЧУ-510 |
| 14 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1985 | Н=32мД=720мм t=8мм |
| 15 | ТЕПЛОТРАССАк котельной №11 с. Розенталь | 1992 | 680 м Задвижки Ду 80 – 8 шт., Ду 50 – 2 шт. |
|  | Диаметр 50мм | 1992 | 20 м. |
|  | Диаметр 100мм | 1992 | 633,3 м. |
|  | Диаметр150 мм | 1992 | 27 м |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 265,57 кг.у.т/Гкал

электроэнергия – 28,24 Квт*ч/Гкал;

вода – 0,03 куб.м3/Гкал.

№4. Котельная № 12, расположенная в с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21,является источником теплоснабжения социальной сферы (Детский сад, Школа).

Основное топливо: уголь,

Установленная мощность 0,516 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: КВЖ-0,3 заводской № 626 | 2001 | 0,258 Гкал |
| 2 | Котел № 2: КВЖ-0,3 заводской №547 | 2001 | 0,258 Гкал |
| 3 | Сетевой насос №1: К 20/30 | 2001 | 20 м3/час |
| 4 | Сетевой насос: К 20/30 | 2015 | 20 м3/час |
| 5 | Подпиточный насосК 8/18 | 2001 | 8 м3/час |
| 6 | Подпиточный насосК 8/18 | 2001 | 8 м3/час |
| 7 | Мембранный бак Western 100л | 2015 | 100 литров |
| 8 | Вентилятор дутьевойЦ 16-46 | 2016 | 4300 м3/час |
| 9 | Клапана предохранительные / манометры | 2001 | 2 шт, / 6 шт |
| 10 | Бак запаса воды | 2001 | 3,5 м.куб. |
| 11 | Трубопроводы котельной | 2001 | 647,2 |
| 12 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 2001 | САЧ-И678 |
| 13 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 2001 | Н=15 мД=530мм t=6мм |
| 14 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ к котельной №12 с. Красное Знамя | 2001 | 323,6 м Задвижка Ду 80 – 6 шт., Компенсатор L2*2*2м – 1 пар |
|  | Диаметр 80 мм | 2001 | 23,2 м. |
|  | Диаметр 75 мм | 2001 | 223,9 м. |
|  | Диаметр 50 мм | 2001 | 76,5 м. |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 202,12 кг.у.т./Гкал

электроэнергия – 24,04 Квт*ч/Гкал;

вода –0,02 куб.м3/Гкал.

№5. Котельная № 13, расположенная в с. Красное Знамя, ул. Северная, 25,имеет одного потребителя – Дом Культуры.

Основное топливо: Природный газ

Установленная мощность 0,22 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: КВЖ-0,15 заводской № 464 | 2001 | 0,15 Гкал |
| 2 | Котел газовый № 1: КОВ-50 СТ1 заводской №019505 | 2011 | 0,05 Гкал |
| 3 | Котел газовый № 2: КОВ-50 СТ1 заводской № 019506 | 2001 | 0,05 Гкал |
| 4 | Сетевой насос №1: К 20/30 | 2001 | 20 м3/час |
| 5 | Сетевой насос №2: WILO ТОР-S 40/15 | 2010 | 10,2 м3/час |
| 6 | Подпиточный насосК 8/18 | 2001 | 8 м3/час |
| 7 | Подпиточный насосК 20/30 | 2001 | 8 м3/час |
| 8 | Хим. водо очисткаКомплексон-6 | 2001 | 1,5 м3/час |
| 9 | Мембранный бак Western 50л | 2001 | 50 литров |
| 10 | Вентилятор дутьевойВЦ4-75-2,5 | 2001 | 4300 м3/час |
| 11 | Клапана предохранительные / манометры- | 2001 | 2 шт,/ 6 шт |
| 12 | Бак запаса воды | 2001 | 1,5 м.куб. |
| 13 | Трубопроводы котельной | 2001 | 48,8 м |
| 14 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 2001 | САЧ-И678 |
| 15 | Генератор 2 кВт бензин BauMaster | 2014 |  |
| 16 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 2001 | Н=12 м Д=325мм |
| 17 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ к котельной №13 с. Красное Знамя | 2001 | 24,4 п.м. Задвижка Ду 80 – 4 шт. |
|  | Диаметр 75 мм | 2001 | 24,4 м. |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Природный газ – 144,83 кг.у.т./Гкал

электроэнергия – 15,12 Квт*ч/Гкал;

вода – 0,01 куб.м3/Гкал.

№ 6. Котельная № 15, расположенная в с. Тумановка, ул. Восточная, 4, является источником теплоснабжения социальной сферы (Школа, Дом Культуры, ФАП, Администрация поселения).

Основное топливо: уголь,

Установленная мощность 1,204 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: КВр-0,6 заводской № 0813 | 2008 | 0,52ГкалКПД- 81% |
| 2 | Котел № 2: КВр-0,6 заводской №0821 | 2008 | 0,52ГкалКПД- 81% |
| 3 | Котел № 3: КВр-0,8 заводской №1220 | 2013 | 0,688ГкалКПД- 81% |
| 4 | Экономайзер ЛКШ | 2008 |  |
| 5 | Сетевой насос: К-100-80-160 | 2008 | 80 м3/час |
| 6 | Сетевой насос: К-100-80-160А | 2008 | 90 м3/час |
| 7 | Подпиточный насосК 8/18 | 2008 | 8 м3/час |
| 8 | Подпиточный насосК 8/18 | 2008 | 8 м3/час |
| 9 | Вентилятор дутьевойВЦ4-75-3.15а | 2008 | 1800 м3/час |
| 10 | Дымосос ДН-6,3 | 1993 | 10460 м3/час |
| 11 | Клапана предохранительные / манометры | 2008 | 2 шт, / 6 шт. |
| 12 | Бак запаса воды | 1995 | 8 м. куб. |
| 13 | Трубопроводы котельной | 2008 | 1996,4 |
| 14 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1993 | САЧУ-И6052 |
| 15 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной (ЗАМЕНА БЫЛА) | 2009 | Н=28 мД=720мм t=10мм |
| 16 | ТЕПЛОТРАССА к котельной №15 с. Тумановка |  | 998,2000 м Задвижки Ду 100 – 2 шт., Ду 50 – 2 шт., Вентиль Ду 80 – 2 шт., Кран Ду 50 – 4 шт., Компенсатор L3*7*3 – 1 шт |
|  | Диаметр 100 мм | 1993 | 852 м. |
|  | Диаметр 70 мм | 1993 | 47 м |
|  | Диаметр 40 мм | 1993 | 98,3 м. |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 195,54 кг.у.т./Гкал

электроэнергия – 26,40 Квт*ч/Гкал;

вода –0,08 куб.м3/Гкал.

№ 7. Котельная № 17, расположенная вс. Шевченко, ул. Кузнечная, 38, является источником теплоснабжения социальной сферы (Детский сад, Школа, Дом Культуры, ФАП, Администрация поселения, Почта России).

Основное топливо: уголь,

Установленная мощность 1,376 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: КВр-0,8 заводской № б/н | 2016 | 0,688ГкалКПД- 81% |
| 2 | Котел № 2: КВр-0,8 заводской №0814 | 2008 | 0,688ГкалКПД- 81% |
| 3 | Сетевой насос: КМ-100-80-160 | 2008 | 100 м3/час |
| 4 | Сетевой насос: К-100-80-160 | 2008 | 100 м3/час |
| 5 | Подпиточный насосКМ-50-32-125 | 2008 | 12,5 м3/час |
| 6 | Подпиточный насосКМ-50-32-125 | 2015 | 8 м3/час |
| 7 | Хим. водо очистка Комплексон-6 |  | 1,5 м3/час |
| 8 | Мембранный бак Western 300л | 2013 | 300 литров |
| 9 | Вентилятор дутьевойЦ 16-46 | 2016 | 1800 м3/час |
| 10 | Вентилятор дутьевойВЦ4-75-3 | 2008 | 1800 м3/час |
| 11 | Дымосос ДН-8 | 2008 | 10460 м3/час |
| 12 | Дымосос ДН-6,3 | 2016 | 10460 м3/час |
| 13 | Клапана предохранительные / манометры. |  | 2 шт, / 6 шт |
| 14 | Бак запаса воды | 2006 | 9 м.куб. |
| 15 | Трубопроводы котельной | 2006 | 1059,2м |
| 16 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) |  | САЧУ-И672М |
| 17 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1982 | Н=32 м Д-720мм |
| 18 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ к котельной №17 с. Шевченко |  | 530.000 м Задвижки Ду 150 – 2 шт., Ду 100 – 6 шт., Ду 50 – 6 шт., Затвор Ду 100 – 2 шт., Кран Ду 50 – 4 шт |
|  | Диаметр 219 мм | 1981 | 152,7 м. |
|  | Диаметр 100 мм | 1981 | 203,9 м |
|  | Диаметр 80 мм | 1981 | 25,6 м. |
|  | Диаметр 40 мм | 1981 | 92,4 м. |
|  | Диаметр 150 мм | 1981 | 55 м. |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 216,13 кг.у.т./Гкал

электроэнергия – 16,91 Квт*ч/Гкал;

вода – 0,19 куб.м3/Гкал.

№ 8. Котельная № 18, расположенная в р.п. Москаленки, ул. Победы. 60, является источником теплоснабжения социальной сферы (Ветстанция, Стадион).

Основное топливо: уголь,

Установленная мощность 0,82 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: КВУГ-0,6 заводской № б/н | 2016 | 0,52ГкалКПД- 87% |
| 2 | Котел № 2: НР-18 заводской №б/н | 1992 | 0,56Гкал |
| 3 | Сетевой насос: К 65-50-160 | 1987 | 25 м3/час |
| 4 | Сетевой насос: К-80-65-160 | 2010 | 50 м3/час |
| 5 | Подпиточный насосК 20/30 | 1987 | 20 м3/час |
| 6 | Подпиточный насосК 20/30 | 1987 | 20 м3/час |
| 7 | Мембранный бак Western 150л | 2014 | 150 литров |
| 8 | Вентилятор дутьевойВЦ4-75 | 1987 | 1800 м3/час |
| 9 | Клапана предохранительные / манометры |  | 2 шт/ 6 шт. |
| 10 | Бак запаса воды | 1987 | 3 м. куб. |
| 11 | Трубопроводы котельной | 2006 | 843,16 |
| 12 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1982 | СЭТЧ -1/2 |
| 13 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 2004 | Н=16 м Д=530 мм |
| 14 | ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ к котельной №18 |  | 265 м.п. Задвижки Ду 100 – 4 шт., Ду 80 – 6 шт. |
|  | Диаметр 50мм | 1976 | 389,28 м. |
|  | Диаметр 100мм | 1976 | 32,30 м |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 205,89 кг.у.т./Гкал

электроэнергия – 29,25 Квт*ч/Гкал;

вода – 0,08 куб.м3/Гкал.

№ 9. Котельная № 22, расположенная вс. Алексеевка, ул. Механизаторов, д.2, является источником теплоснабжения социальной сферы (Детский сад, Школа, Дом Культуры, ФАП, Администрация поселения).

Основное топливо: уголь,

Установленная мощность 1,548 Гкал/ч.

Котельная работает на отопительный график 80-60ºС.

Основное оборудование котельной:

| № п/п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел № 1: КВм-1,0 заводской № 0827 | 2008 | 1,0 МВт |
| 2 | Котел № 2: КВр-0,8 заводской №1200 | 2013 | 0,688ГкалКПД- 81% |
| 3 | Сетевой насос К-100-80-160 | 2008 | 90 м3/час |
| 4 | Сетевой насос КМ-100-80-160А | 2008 | 100 м3/час |
| 5 | Подпиточный насосК-8/18 | 2008 | 8 м3/час |
| 6 | Подпиточный насосК-8/18 | 2008 | 8 м3/час |
| 7 | Хим. водо очисткаКомплексон-6 | 2008 | 1,5 м3/час |
| 8 | Мембранный бак Western 500л | 2014 | 500 литров |
| 9 | Вентилятор дутьевойЦ 16-46 | 2016 | 1800 м3/час |
| 10 | Вентилятор дутьевой | 2013 | 1800 м3/час |
| 11 | Дымосос ДН-9. | 2008 | 19130 м3/час |
| 12 | Дымосос ДН-9 | 2008 | 14900 м3/час |
| 13 | Клапана предохранительные / манометры |  | 2 шт, / 6 шт |
| 14 | Бак запаса воды | 2008 | 21 м.куб. |
| 15 | Трубопроводы котельной | 2008 |  |
| 16 | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1984 | САЧУ-И6052 |
| 17 | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1990г | Н=32 м Д=720мм |
| 18 | ТЕПЛОТРАССАк котельной № 22 с. Алексеевка |  | 1553.6000 м Задвижки Ду 100- 6 шт., Ду 80 – 2 шт., Ду 50 – 2 шт., Колодец – тепловая камера – 1 шт., Компенсатор L3*3*3м – 6 пар |
|  | Диаметр 133мм | 2002 | 25 м. |
|  | Диаметр 108мм | 1997 | 726,6 м |
|  | Диаметр 89мм | 1997 | 104,20 м. |
|  | Диаметр 76мм | 1997 | 411,80 м. |
|  | Диаметр 50мм | 1988 | 103,00 м. |
|  | Диаметр 40мм | 1988 | 75,00 м. |
|  | Диаметр 32мм | 1988 | 108 м. |

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Уголь – 187,5 кг.у.т./Гкалэлектроэнергия – 23,92 Квт*ч/Гкал;

вода – 0,01 куб.м3/Гкал.

Приложение № 4.  Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса

КРИТЕРИИ

открытого конкурса в отношении объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование критериев открытого конкурса |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 (с. Ильичевка, ул. Школьная, 2А) |  |  |  |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 1186,411 |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 1972,15 |
| Котельная № 9 (Омская обл., Москаленский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г) |  |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 1606,036 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 1740,02 |
| Котельная № 11 (с. Розенталь, ул. Центральная, 36а) |  |  |  |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 1522,458 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 786,83 |
| Котельная № 12 (с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21) |  |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 1142,079 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 1059,83 |
| Котельная № 13 (с. Красное Знамя, ул. Северная, 25) |  |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 257,063 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 451,72 |
| Котельная № 15 (с. Тумановка, ул. Восточная, 4) |  |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 1306,299 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 1525,29 |
| Котельная № 17 (с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38) |  |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 1717,991 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 3231,27 |
| Котельная № 18 (р.п. Москаленки, ул. Победы. 60) |  |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) |  | 704,659 |
| 2 | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) |  | 1550,26 |
| Котельная № 22 (с. Алексеевка, ул. Механизаторов, д.2) |  |  |  |
| 1 |  | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на весь срок действия концессионного соглашения, (тыс. руб.) | 1274,61 |
| 2 |  | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: |  |
| 2.1 |  | Базовый уровень операционных расходов в год, (тыс. руб.) | 2995,81 |
| 2.2. |  | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (установленная величина удельных расходов энергоресурсов на отпуск тепла на объекте концессионного соглашения): |  |
|  |  | К документации прилагаются |  |

Показатель надежности рассчитан согласно Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, разработанные в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской федерации, 2012,№ 34, ст.4734)Проведение реконструкции объектов теплоснабжения передаваемых концессионеру будет осуществляться за счет средств концессионера.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЛН.РУБ.

Котельная № 6, расположенная в с. Ильичевка, ул. Школьная, 2 «а»

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  | 0,262 | 0,118 |  | 0,551 |  | 0,255 |  |  | 1,186 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  | 0,262 | 0,118 |  | 0,551 |  | 0,555 |  |  | 1,186 |
| котельные |  |  | 0,262 | 0,118 |  | 0,551 |  | 0,555 |  |  | 1,186 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Котельная № 9, расположенная в с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  | 0,110 | 0,197 |  | 0,106 | 0,712 |  |  | 0,482 | 1,607 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  | 0,110 | 0,197 |  | 0,106 | 0,712 |  |  | 0,482 | 1,607 |
| котельные |  |  | 0,110 | 0,197 |  | 0,106 | 0,712 |  |  | 0,482 | 1,607 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Котельная № 11, расположенная в с. Розенталь, ул. Центральная, 36а.

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  |  | 0,481 | 0,084 | 0,094 | 0,590 |  | 0,273 |  | 1,522 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  |  | 0,481 | 0,084 | 0,094 | 0,590 |  | 0,273 |  | 1,522 |
| котельные |  |  |  | 0,481 | 0,084 | 0,094 | 0,590 |  | 0,273 |  | 1,522 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Котельная № 12, расположенная в с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  |  |  | 0,479 | 0,423 |  | 0,240 |  |  | 1,142 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  |  |  | 0,479 | 0,423 |  | 0,240 |  |  | 1,142 |
| котельные |  |  |  |  | 0,479 | 0,423 |  | 0,240 |  |  | 1,142 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Котельная № 13, расположенная в с. Красное Знамя, ул. Северная, 25

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,257 |  | 0,257 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,257 |  | 0,257 |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,257 |  | 0,257 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Котельная № 15, расположенная в с. Тумановка, ул. Восточная, 4

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  | 0,128 |  | 0,622 | 0,106 |  |  | 0,450 |  | 1,306 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  | 0,128 |  | 0,622 | 0,106 |  |  | 0,450 |  | 1,306 |
| котельные |  |  | 0,128 |  | 0,622 | 0,106 |  |  | 0,450 |  | 1,306 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Котельная № 17, расположенная в с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  | 0,181 | 0,118 |  |  |  | 0,154 | 0,450 |  | 0,903 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  | 0,319 |  |  |  | 0,496 |  |  | 0,815 |
| Всего стоимость |  |  | 0,181 | 0,437 |  |  |  | 0,65 | 0,450 |  | 1,718 |
| котельные |  |  | 0,181 | 0,118 |  |  |  | 0,154 | 0,450 |  | 0,903 |
| Тепловые сети |  |  |  | 0,319 |  |  |  | 0,496 |  |  | 0,815 |

Котельная № 18, расположенная в р.п. Москаленки, ул. Победы. 60

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  | 0,450 |  |  |  |  | 0,255 |  |  | 0,705 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  | 0,450 |  |  |  |  | 0,255 |  |  | 0,705 |
| котельные |  |  | 0,450 |  |  |  |  | 0,255 |  |  | 0,705 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Котельная № 22, расположенная в с. Алексеевка, ул. Механизаторов, д.2

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,238 | 0,154 |  | 0,773 | 1,275 |
| Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего стоимость |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,238 | 0,154 |  | 0,773 | 1,275 |
| котельные |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,238 | 0,154 |  | 0,773 | 1,275 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Приложение № 5. Рекомендуемые формы документов для заполнения

Форма №1

Дата, исх. номер.                                                    В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты_______________________________

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице

(реквизиты лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

- Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в
открытом конкурсе является доверенность (по форме приложения № 1 к
настоящей форме) на 1-м листе.

5.Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право
конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной
документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений
документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в
открытом конкурсе.

6.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

7.	Юридический и фактический адреса	, факс	,

банковские реквизиты:

Адрес электронной почты

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на	листах.

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени заявителя

_______________________       ________________        _________________

(должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)

М.п.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО листов: |  |
|  | Участник конкурса: Руководитель________________(Ф.И.О.) (подпись и печать) М.п. |  |

Форма №2

№

«___» _________ 20__ г.                      В конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

(наименование участника открытого конкурса)

в лице______________________	,

(реквизиты лица)

официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

| № п/п | Наименование критерия открытого конкурса | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- В случае признания нас победителями открытого конкурса,
гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с
условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в
других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6.	Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной
комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

Предлагаемые нами мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

__________________________________________________________________.

7.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен	(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса	, факс	,

банковские реквизиты:

Адрес электронной почты

9.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

10.	К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы
согласно Описи на	листах.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись ]] печать

(для юридического лица)

Главный бухгалтер	(Ф.И.О.)

М.П.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения

Конкурсное предложение участником открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается полное наименование открытого конкурса. Участник открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 11 | Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах (оригинал и копия). |  |
| 12 | Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п. |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |
|  | Участник конкурса: Руководитель________________(Ф.И.О.) (подпись и печать) М.п. |  |

Приложение к Конкурсному предложению

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник конкурса:

(наименование юридического лица)

Доверяет______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии	№	выдан	«	»представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись	удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	»	г.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись и печать

Главный бухгалтер ____________________________(Ф.И.О.)

м.п.

Приложение № 6. Долгосрочные параметры деятельности Концессионера, не являющиеся критериями конкурса

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 |
| 2 | Показатели надежности объекта теплоснабжения, в том числе: |  |
| 2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 |
| 2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1Гкал/час установленной мощности | 0 |

Приложение № 7.  Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

Котельная № 6, расположенная в с. Ильичевка, ул. Школьная, 2 «а»

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,45 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 267,4 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 49,37 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 268,82 / 21,8 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,78 |

Котельная № 9, расположенная в с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г.

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,46 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 224,6 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 58 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 443,51 / 34,3 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,81 |

Котельная № 11, расположенная в с. Розенталь, ул. Центральная, 36а.

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,24 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 257,9 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 51,24 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 302,81 / 44,2 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,8 |

Котельная № 12, расположенная в с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,25 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 227,1 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 32,80 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 171,41 / 25,0 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,81 |

Котельная № 13, расположенная в с. Красное Знамя, ул. Северная, 25

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,09 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 162 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 16,77 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 17,07 / 7,2 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,83 |

Котельная № 15, расположенная в с. Тумановка, ул. Восточная, 4в

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,43 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 212,9 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 61,42 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 454,22 / 37,3 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,76 |

Котельная № 17  (с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38)

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,67 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 215,2 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 28,50 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 205,78 / 11,4 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,81 |

Котельная № 18, расположенная в р.п. Москаленки, ул. Победы. 60

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,36 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 231,8 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 36,90 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 278,64 / 28,4 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,78 |

Котельная № 22, расположенная в с. Алексеевка, ул. Механизаторов, д.2

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям.

2. Проведение реконструкции зданий котельных.

3. Реконструкция тепловых сетей.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности котельной

| № п/п | Наименование показателя | Минимально допустимые плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Величины необходимой тепловой мощности, Гкал/час | 0,79 |
| 1.2 | Сроки ввода мощностей в эксплуатацию, год | - |
| 1.3 | Удельный расход топлива, Кг. у.т/Гкал. | 200 |
| 1.4 | Удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал | 44,06 |
| 1.5 | Потери тепловой энергии, Гкал,% | 748,18 / 33,9 |
| 1.6 | Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя) | 80/60 |
| 1.4. | Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии) | 0,81 |

Приложение № 11

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения.

|  | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена на газ | руб./тыс.куб.м. |  | 6 087,67 | 6 358,77 |
| Цена на уголь | руб./т. |  | 2 426,29 | 2 528,73 |
| Цена на эл.эн. | руб./тыс.кВт.ч. |  | 3,62 | 4,59 |
| Цена на воду | руб./куб.м. |  | 85,18 | 100,10 |