ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

москаленского муниципальногО

района

27.02.2025   № 38

О порядке проведения проверки эффективности инвестиционных

проектов, финансирование которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств местного бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок проведения проверки эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление главы Москаленского муниципального района Омской области от 14.03.2012 № 39 «О порядке проведения проверки эффективности инвестиционныхпроектов, финансирование которых планируется осуществлятьполностью или частично за счет средств местного бюджета» считать утратившим силу.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Москаленского муниципального района Омской области Герлица А.Ф.

Глава Москаленского

муниципального района                                                                   А.В. Ряполов

|  | - Приложениек постановлению - главы Москаленскогомуниципального района Омской области от «__» _______ 2025 №___ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения проверки эффективности инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется осуществлять полностью

или частично за счет средств местного бюджета

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет случаи и процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - инвестиционные проекты), на предмет эффективности использования бюджетных ассигнований, направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты собственности Москаленского муниципального района Омской области (далее - эффективность инвестиционного проекта).

Под объектами собственности Москаленского муниципального района Омской области для целей настоящего Порядка понимаются объекты капитального строительства собственности Москаленского муниципального района Омской области и приобретаемые в собственность Москаленского муниципального района Омской области объекты недвижимого имущества.

Настоящий Порядок не применяется в отношении инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично за счет средств местного бюджета началось до 1 января 2012 года.

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится по следующим направлениям (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком):

1) влияние результатов реализации инвестиционного проекта на увеличение доходов и (или) снижение расходов областного бюджета (далее - бюджетная эффективность);

2) влияние результатов реализации инвестиционного проекта на предоставление услуг социального характера (далее - социальная эффективность).

3. Оценка социальной эффективности не проводится в отношении инвестиционных проектов, реализация которых предусматривает:

1) предоставление новых (ранее не предоставлявшихся) услуг;

2) замену или реконструкцию объектов собственности Москаленского муниципального района Омской области, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил, норм и правил пожарной безопасности и иным техническим требованиям;

3) создание (приобретение) объектов собственности Москаленского муниципального района Омской области для обеспечения экологической безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 4) строительство, реконструкцию или приобретение объектов собственности Москаленского муниципального района Омской области, в отношении которых не установлены нормативы и нормы ресурсной обеспеченности населения, выраженные в натуральных показателях, в целях реализации полномочий органов местного самоуправленияРоссийской Федерации в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, или отсутствуют методические рекомендации федеральных органов исполнительной власти,органам местного самоуправления о применении указанных нормативов и норм.

- II. Показатели эффективности инвестиционных проектов

4. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком, показатель бюджетной эффективности определяется как сумма значений следующих показателей:

1) экономия средств местного бюджета от снижения расходов будущих периодов на эксплуатацию объекта собственности Москаленского муниципального района Омской области, создаваемого (приобретаемого) в результате реализации инвестиционного проекта (далее - объект);

2) дополнительные доходы местного бюджета за 5 лет после ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, включая налоговые доходы, поступления из иных источников;

3) экономия средств местного бюджета за счет исключения расходов на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации инвестиционного проекта.

5. Экономия средств местного бюджета от снижения расходов будущих периодов на эксплуатацию объекта определяется путем сравнения указанных расходов с расходами на эксплуатацию не менее двух аналогичных существующих объектов равной мощности. По каждому из таких существующих объектов определяются суммарные значения расходов на их эксплуатацию за последние 5 лет, с учетом инфляционной составляющей. Показатель экономии средств местного бюджета от снижения расходов будущих периодов на эксплуатацию объекта определяется как разница между средним из полученных значений и суммарным значением расходов будущих периодов на эксплуатацию объекта за 5 лет после ввода в эксплуатацию либо приобретения объекта (далее - эксплуатационные расходы). Перечень расходов, учитываемых при расчете экономии средств местного бюджета от снижения расходов будущих периодов на эксплуатацию объекта, определен в приложении к настоящему Порядку.

6. Для инвестиционных проектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, показатель бюджетной эффективности определяется путем сравнения эксплуатационных расходов со сметной стоимостью объекта (стоимостью приобретения, определенной в соответствии со статьей 22Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Суммарное значение эксплуатационных расходов не должно превышать сметную стоимость объекта (стоимость приобретения, определенную в соответствии со статьей 22Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

7. Показатель социальной эффективности определяется по формуле:

Есоц = Q1 / Q2 x 100,

где:

Есоц - показатель социальной эффективности (в процентах);

Q1 - количество граждан, нуждающихся в государственной услуге определенного вида, которые воспользуются результатами реализации инвестиционного проекта;

Q2 - количество граждан, которые нуждаются в государственной услуге определенного вида до реализации инвестиционного проекта, с учетом перспективной потребности.

8. Инвестиционный проект признается социально эффективным в случае, если значение Есоц превышает 50 процентов.

- III. Проведение проверки эффективности инвестиционных

проектов

9. Расчет эффективности инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства собственности Москаленского муниципального района Омской области проводится органом местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области, осуществляющим разработку инвестиционного проекта, на основании:

1) положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, выдаваемого в порядке, установленном законодательством;

2) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае, если по объекту капитального строительства собственности Москаленского муниципального района Омской области предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Расчет эффективности инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества, приобретаемого в собственность Москаленского муниципального района Омской области, проводится органом местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области, осуществляющим разработку инвестиционного проекта, исходя из стоимости такого объекта, определенной в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11. Расчеты бюджетной и социальной эффективности подлежат согласованию с Комитетом финансов и контроля администрации Москаленского муниципального района Омской области и Управлением экономического развития и управления имуществом администрации Москаленского муниципального района Омской области. К расчетам бюджетной и социальной эффективности прилагается пояснительная записка.

12. Результаты проверки эффективности инвестиционных проектов учитываются при принятии решений:

1) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты собственности Москаленского муниципального районаОмской области;

2) о предоставлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства Москаленского муниципального района Омской области.

- Приложение

к Порядку проведения проверки эффективности

инвестиционных проектов, финансирование которых

планируется осуществлять полностью или частично

за счет средств местного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ

расходов, учитываемых при расчете экономии средств местного бюджета

от снижения расходов будущих периодов наэксплуатацию объекта собственности Москаленского муниципального района Омской области,создаваемого (приобретаемого) в результате реализации

инвестиционного проекта

| N п/п | Показатели | Единица измерения | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амортизационные отчисления | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на эксплуатационные материалы (топливо, масла и прочие) | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коммунальные расходы | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на оплату труда персонала, занятого содержанием и эксплуатацией объекта | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Начисления на оплату труда персонала, занятого содержанием и эксплуатацией объекта | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объекта | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с эксплуатацией объекта | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | руб. |  |  |  |  |  |  |